УТВЕРЖДАЮ

Глава Ленинского муниципального

района Волгоградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Варваровский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования

**Наименование заказчика:** Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области

**Наименование торговой площадки:** ЗАО «Сбербанк – АСТ» – http://www.sberbank-ast.ru

г. Ленинск

сентябрь 2014г.

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.1.2. Термины и понятия, используемые в настоящей документации об аукционе, используются в значениях, предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

1.1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящей документации об аукционе, заинтересованные лица руководствуются положениями нормативных правовых актов, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

**1.2. Объект закупки**

1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в извещении о проведении электронного аукциона (далее – извещении о проведении аукциона) и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» приглашают заинтересованных лиц принять участие в электронном аукционе (далее – аукцион), объект закупки и условия которого указаны в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и Разделе 3. «Техническое задание» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе, проекта муниципального контракта (далее - контракт).

**1.3. Требования к участникам закупки**

1.3.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1.3.2. Участники закупки (далее – участники аукциона) имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.3.3. При осуществлении закупки путем проведения аукциона в соответствии с настоящей документацией об аукционе к участникам аукциона устанавливаются следующие единые требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF07B0994A2F703D7B567BC9E952E9375CD7329OFhAH) РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF77F0F95A2F703D7B567BC9E952E9375CD7729FAOBh6H) РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF77F0F95A2F703D7B567BC9E952E9375CD7729F8OBh1H) РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей подпункта 1.3.3. настоящего Раздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица.

1.3.4. Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

**1.3.5. Соответствующие (конкретные) требования к участникам аукциона указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».**

1.3.6. Требования к участникам аукциона предъявляются в равной мере ко всем участникам аукциона.

1.3.7. Участие в аукционе может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в аукционе, информация о таком ограничении с обоснованием его причин указывается в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

1.3.8. Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее единая комиссия) проверяет соответствие участников аукциона требованиям, указанным в пункте 1 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным подпунктом 1.3.4. настоящего Раздела, а также вправе проверять соответствие участников аукциона требованиям, указанным в пунктах 2 - 7 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела.

1.3.9. Отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик, уполномоченный орган или единая комиссия обнаружит, что участник аукциона не соответствует требованиям подпунктов 1.3.3., 1.3.4. настоящего Раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

1.3.10. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному подпунктом 1.3.9. настоящего Раздела, отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником аукциона, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником аукциона цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник аукциона отказывается.

1.3.11. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем аукциона по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.3.9., 1.3.10. настоящего Раздела, заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

1.3.12. Решение об отстранении участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»порядке.

**1.4. Расходы на участие в аукционе и при заключении контракта**

1.4.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта, а заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

**1.5. Преимущества, предоставляемые при участии в аукционе**

1.5.1. При проведении аукциона могут предоставляться преимущества:

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

2) организациям инвалидов;

3) субъектам малого предпринимательства;

4) социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.5.2. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками аукциона, преимуществ осуществляется в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни.

В случае, если победителем аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

1.5.3. Предоставление организациям инвалидов, являющимся участниками аукциона, преимуществ осуществляется в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни.

В случае, если победителем аукциона признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Действие подпункта 1.5.3. настоящего Раздела распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80%, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.

1.5.4. В случае, если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.5.5. Действие подпункта 1.5.4. настоящего Раздела распространяется на социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные [пунктом 1 статьи 31.1](consultantplus://offline/ref=B694F7A9EC98DD22A96719CD4409C44E9E0D10BA0EA7FCD611E0EED1417FEF662146F247B9KEp7F) Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

1.5.6. Заказчик вправе установить в извещении о проведении аукциона требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

**1.6. Информационное обеспечение аукциона**

1.6.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в [порядке](consultantplus://offline/ref=6D13E6258B6363C29D5676D1DDBA0B7E0BEE91CC42FB3986A700C09EA028D0EE67392935224C600Dz034K), установленном Правительством РФ, на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее по тексту настоящей документации об аукционе именуется – единая информационная система).

**1.7. Аккредитация участников аукциона на электронной площадке**

1.7.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников аукциона.

1.7.2. Для получения аккредитации участник аукциона предоставляет оператору электронной площадки следующие документы и информацию:

1.7.2.1. заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;

1.7.2.2. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, указанным в подпункте 1.7.2.1. настоящего Раздела, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

1.7.2.3. копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

1.7.2.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

1.7.2.5. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

1.7.2.6. идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

1.7.2.7. адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящей документацией;

1.7.2.8. решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.

1.7.3. Аккредитация участника аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.

1.7.4. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в подпунктах 1.7.2.1. – 1.7.2.8. настоящего Раздела, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.

1.7.5. Участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

1.7.6. Участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

1.7.7. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном пунктом 1.7. настоящего Раздела, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.

**1.8. Реестр участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке**

1.8.1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

1.8.2. В реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться следующие документы и информация:

1.8.2.1. наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

1.8.2.2. дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии решения о его аккредитации;

1.8.2.3. идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

1.8.2.4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

1.8.2.5. копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

1.8.2.6. копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на электронной площадке от имени участника такого аукциона - юридического лица в соответствии с подпунктом 1.7.2.4. настоящего Раздела;

1.8.2.7. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии с подпунктом 1.7.2.5. настоящего Раздела;

1.8.2.8. решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки в соответствии с подпунктом 1.7.2.8. настоящего Раздела;

1.8.2.9. дата прекращения действия аккредитации участника такого аукциона на электронной площадке.

1.8.3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и информацию, предоставляемые в соответствии с подпунктом 1.8.2. настоящего Раздела, в день принятия решения об аккредитации участника такого аукциона на электронной площадке.

# 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

**2.1. Содержание документации об аукционе**

* + 1. Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также возможные изменения к документации об аукционе, вносимые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел 1. | Общие условия проведения электронного аукциона  *(положения, предусматривающие общий порядок проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)* |
| Раздел 2. | Информационная карта электронного аукциона  *(положения, дополняющие (уточняющие) раздел 1 документации об аукционе, с учетом объекта закупки, предмета и иных условий заключаемого контракта)* |
| Раздел 3. | Техническое задание  *(положения, предусматривающие описание объекта)* |
| Раздел 4. | Проект контракта  *(проект заключаемого по результатам аукциона контракта)* |

2.1.2. Участник аукциона обязан изучить всю документацию об аукционе, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе (при их наличии).

2.1.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

**2.2. Разъяснения положений документации об аукционе**

2.2.1. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику, уполномоченному органу.

2.2.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.

**2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе**

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается.

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик, уполномоченный орган размещают в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.3.4. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3.5. Участники аукциона самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, размещенные в единой информационной системе.

2.3.6. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность в случае, если участник аукциона не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, надлежащим образом размещенными в единой информационной системе.

**2.4. Отмена аукциона**

2.4.1. Заказчик вправе отменить аукцион не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. По истечении срока отмены аукциона в соответствии с подпунктом 2.4.1. настоящего Раздела и до заключения контракта заказчик вправе отменить аукцион только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников аукциона, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками аукциона, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона участникам аукциона причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

# 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

**3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе**

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники аукциона и оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

**3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе**

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.2.2.1. При заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

3.2.2.2. Согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3.2.2.3. При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, предусмотренная под[пунктом 3.2.2.](#Par4) настоящего Раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=8D0D47D8CE243289D5423557DE7D054CF0F876B7122AA44D65CB7086FD1250B38B8B0AF81F7D4145i2p4I)  [подпункта](consultantplus://offline/ref=8D0D47D8CE243289D5423557DE7D054CF0F876B7122AA44D65CB7086FD1250B38B8B0AF81F7D4145i2p5I) 1.3.3. и подпунктом 1.3.4. (при наличии таких требований) настоящего Раздела, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 2-7](consultantplus://offline/ref=8D0D47D8CE243289D5423557DE7D054CF0F876B7122AA44D65CB7086FD1250B38B8B0AF81F7D4145i2pAI) [подпункта](consultantplus://offline/ref=8D0D47D8CE243289D5423557DE7D054CF0F876B7122AA44D65CB7086FD1250B38B8B0AF81F7D4142i2p1I) 1.3.3. настоящего Раздела;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Раздела, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», или копии этих документов.

3.2.4. Соответствующие (конкретные) требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

3.2.5. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона, заказчиком, уполномоченным органом должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика, уполномоченного органа.

3.2.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе участников аукциона, не должны допускать двусмысленных толкований.

# 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

**4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона**

4.1.1. Участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе, вправе участвовать во всех аукционах, проводимых на электронной площадке.

4.1.2. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

4.1.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет уполномоченному органу первую часть заявки на участие в таком аукционе.

4.1.7. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся*.*

**4.2. Обеспечение заявок на участие в аукционе**

4.2.1. При проведении аукциона устанавливается требование к обеспечению заявок на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником аукциона только путем внесения денежных средств.

4.2.2. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в равной мере относится ко всем участникам аукциона.

4.2.3. Прекращается блокирование денежных средств в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников аукциона, за исключением победителя аукциона, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена аукциона;

3) отклонение заявки участника аукциона;

4) отзыв заявки участником аукциона до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона в соответствии с подпунктами 1.3.9., 1.3.10. настоящего Раздела.

4.2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником аукциона при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

4.2.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

4.2.5. При проведении аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Раздела, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

4.2.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, не возвращаются участнику аукциона и перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника аукциона заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;

3) изменение или отзыв участником аукциона заявки на участие в аукционе после истечения срока окончания подачи таких заявок.

4.2.7. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

4.2.8. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с [подпунктом](#Par26) 4.2.10. настоящего Раздела, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный извещением о проведении аукциона и Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

4.2.9. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника аукциона оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

4.2.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела, блокирование не осуществляется.

4.2.11. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику аукциона.

4.2.12. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в аукционе в случаях, предусмотренных [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=6A4A4851371A3F35414ABA645DFCF27DF89D2B53B63CB00B3D37252C3A89D2928ED18BC15D37A2BCp3H8I) - [4 части 11 статьи 66](consultantplus://offline/ref=6A4A4851371A3F35414ABA645DFCF27DF89D2B53B63CB00B3D37252C3A89D2928ED18BC15D37A2BDp3H3I) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету участника аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

4.2.13. В случае отзыва заявки на участие в аукционе в порядке, установленном подпунктами 4.1.7. и 5.3.8. настоящего Раздела, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с [подпунктом](#Par26) 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету участника аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

4.2.14. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с [подпунктом](#Par26) 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, не допущенного к участию в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.

4.2.15. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с [подпунктом](#Par26) 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника аукциона, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.

4.2.16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов такого аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с [подпунктом](#Par26) 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2.17. Подача участником аукциона заявки на участие в аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт.

4.2.18. Участник аукциона вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с [подпунктом](#Par26) 4.2.10. настоящего Раздела.

4.2.19. По требованию участника аукциона о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями пункта 4.2. настоящего Раздела, указанные денежные средства возвращаются на счет участника аукциона в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору площадки данного требования.

# 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

**5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе**

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, единая комиссия принимает решение о допуске участника аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены [подпунктом](#Par3) 5.1.4. настоящего Раздела.

5.1.4. Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, требованиям документации о таком аукционе.

5.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

5.1.6. Указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в [подпункте](#Par7) 5.1.5. настоящего Раздела, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

5.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в [подпункте](#Par7) 5.1.5. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

**5.2. Порядок проведения аукциона**

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.5. Если в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном [пунктом 2 статьи 42](consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB94E7B1426CA9108E0EE9561420A6AD04C9FAF813F1AFE88pFbAF) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.2.7. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с [подпунктом](#Par13) 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных [пунктами 1](#Par9) и [3 подпункта](#Par11) 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным [подпунктом](#Par16) 5.2.14. настоящего Раздела, не допускается.

5.2.16. В случае, если участником аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с [подпунктом](#Par4) 5.2.5. настоящего Раздела аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в [подпункте 5.2.18](#Par20). настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с [подпунктом 5.2.18](#Par20). настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB94E7B1426CA9108E0EE9561420A6AD04C9FAF813F1AFC8FpFbBF) - [6](consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB94E7B1426CA9108E0EE9561420A6AD04C9FAF813F1AFC8FpFbFF) и [8 части 2 статьи 61](consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB94E7B1426CA9108E0EE9561420A6AD04C9FAF813F1AFC8FpFbDF) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с [подпунктом 5.2.7](#Par6). настоящего Раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в [подпункте 5.2.18](#Par20). настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Раздела, независимо от времени окончания такого аукциона.

5.2.23. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим подпунктом проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

**5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе, определение победителя аукциона**

5.3.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с [подпунктом](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1FEF2HCc2F) 5.2.19. настоящего Раздела, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.3.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3. настоящего Раздела. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.3.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с [подпунктом](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1FEF2HCc2F) 5.2.19. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с [подпунктом](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1FEF2HCc2F) 5.2.18. настоящего Раздела.

5.3.4. В случае, если в соответствии с [подпунктом](#Par2) 5.3.3. настоящего Раздела не выявлено пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с [подпунктом](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1FEF2HCc2F) 5.2.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1F0FAHCc7F), [3](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1F0FAHCc1F) - [5](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1F0FAHCc3F), [7](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1F0FAHCcDF) и [8 части 2 статьи 62](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1FFF3HCc4F) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпунктами 3.2.2., 3.2.3. настоящего Раздела и пунктом «ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1.3.3., 1.3.4. настоящего Раздела.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.3.6. настоящего Раздела, не допускается.

5.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с [подпункте 5.2.18](#Par20). настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

5.3.8. Любой участник аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

5.3.9. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

5.3.10. В случае, предусмотренном [подпунктом](consultantplus://offline/ref=1EA1ECFF5CF5651254A3D59D60D81E621E3AC4EB8C7D05B971BE8E96C150A3D8549711E0EEA1FEF1HCc4F) 5.2.23. настоящего Раздела, победителем аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

5.3.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

5.3.12. В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

# 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

**6.1. Сроки и порядок заключения контракта**

6.1.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Раздела, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Раздела признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в [подпункте](consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88739738925B5744142BFA91B21722E208C3D2E2E276B86A0DlCJBI) 5.3.7. настоящего Раздела протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

6.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с подпунктом 6.6.1. настоящего Раздела, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные подпунктом 6.6.2. настоящего Раздела, а также обоснование цены контракта в соответствии с подпунктом 6.6.6. настоящего Раздела при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6.1.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 6.1.2. настоящего Раздела, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой информационной системе в соответствии с [подпунктом](#Par3) 6.1.4. настоящего Раздела протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с [подпунктом](#Par3) 6.1.4. настоящего Раздела не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в подпункте 5.3.7. настоящего Раздела.

6.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных [подпунктом](#Par4) 6.1.5. настоящего Раздела, победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный [подпунктом](#Par3) 6.1.4. настоящего Раздела протокол разногласий.

6.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного [подпунктом](#Par6) 6.1.7. настоящего Раздела и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.1.11. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если это право заказчика предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА». При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в аукционе с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

6.1.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в течение не более чем одного рабочего дня с даты

подписания протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.

6.1.13. В случае, предусмотренном [подпунктом](consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88739738925B5744142BFA91B21722E208C3D2E2E276B86A0ClCJFI) 5.2.23. настоящего Раздела, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

6.1.14. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Раздела, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный [подпунктом](#Par3) 6.1.4. настоящего Раздела, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в подпункте 5.3.7. настоящего Раздела, или не исполнил требования, предусмотренные [пунктом](consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88739738925B5744142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8670DlCJ8I) 6.5. настоящего Раздела (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.1.15. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6.1.16. Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с [подпунктом](#Par13) 6.1.14. настоящего Раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены [подпунктом](#Par2) 6.1.3. настоящего Раздела, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном [подпунктом](consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88739738925B5744142BFA91B21722E208C3D2E2E276B86A0ClCJFI) 5.2.23. настоящего Раздела, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.1.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные пунктом 6.1. настоящего Раздела сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных пунктом 6.1. настоящего Раздела сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

**6.2. Изменение и расторжение контракта**

6.2.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и Разделом 5. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее доного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

3) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

4) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=2DDEB1DD7C5B164E1B340C40442E25945B55588F4203761C2AEF576F8D8FB396FEDEF2E16580r302H) Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=2DDEB1DD7C5B164E1B340C40442E25945B555E864105761C2AEF576F8D8FB396FEDEF2E364873BB3rE0CH) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

5) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина РФ, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

6.2.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.2.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

6.2.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.2.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.2.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Разделом 4. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА».

6.2.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5. настоящего Раздела.

6.2.8. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

6.2.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

6.2.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 6.2.7. настоящего Раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

6.2.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

6.2.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.2.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если Разделом 4. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.15. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

6.2.16. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.17. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

6.2.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.19. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

**6.3. Обеспечение исполнения контракта**

6.3.1. Извещением о проведении аукциона, Разделом 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», разделом 5 «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» документации об аукционе устанавливается требование обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям пункта 6.4. настоящего Раздела, или внесением денежных средств на указанный в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

6.3.2. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Раздела.

6.3.3. В случае непредоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА». В случае, если предложенная в заявке участника аукциона цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений пункта 6.5. настоящего Раздела.

6.3.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.3.6. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения пункта 6.3. настоящего Раздела к такому участнику не применяются.

**6.4. Условия банковской гарантии**

6.4.1. Заказчик в качестве исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.4.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Раздела;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 6.3. настоящего Раздела;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.4.3. В случае, предусмотренном извещением о проведении аукциона, Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.4.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

6.4.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

6.4.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 6.4.2. и 6.4.3. настоящего Раздела;

2

) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе.

6.4.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный подпунктом 6.4.5. настоящего Раздела, информирует в письменной форме или форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

**6.5. Антидемпинговые меры при проведении аукциона**

6.5.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 (пятнадцать) миллионов рублей и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Разделе 4. «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА», но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.5.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 (пятнадцать) миллионов рублей и менее и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в [подпункте](#Par0) 6.5.1. настоящего Раздела, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [подпунктом](#Par2) 6.5.3. настоящего Раздела.

6.5.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 1 (одного) года до даты подачи заявки на участие в аукционе 3 (трех) и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в аукционе 4 (четырех) и более контрактов (при этом не менее чем 75 (семьдесят пять) процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в аукционе 3 (трех) и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов цены, по которой участником аукциона предложено заключить контракт в соответствии с [подпунктом](#Par1) 6.5.2. настоящего Раздела.

6.5.4. Информация, предусмотренная [подпунктом](#Par2) 6.5.3. настоящего Раздела, предоставляется участником аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании аукционной комиссией информации, предусмотренной [подпунктом](#Par2) 6.5.3. настоящего Раздела, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.5.5. Обеспечение, указанное в [подпункт](#Par2)ах 6.5.1., 6.5.2. настоящего Раздела, предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника аукциона от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.5.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник аукциона, предложивший цену контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника аукциона, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

6.5.7. Обоснование, указанное в [подпункт](#Par2)е 6.5.6. настоящего Раздела, представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании аукционной комиссией предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение аукционной комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.5.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника аукциона, с которым заключается контракт, распространяются требования пункта 6.5. настоящего Раздела в полном объеме.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

**7.1. Обжалование результатов аукциона**

7.1.1. Любой участник аукциона, в том числе подавший единственную заявку на участие в аукционе, вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, установленном главой 6. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# 

# РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

В Разделе 2. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. «Общие условия проведения электронного аукциона».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
|  | **1.1 Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме** | |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области  404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Ленина, 209.  [natali.vinnickova@yandex.ru](mailto:natali.vinnickova@yandex.ru)  Дьячкова Вера Владимировна, тел.8-84478-42444 |
|  | Контрактная служба, контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта | Контрактный управляющий – Дьячкова Вера Владимировна – заместитель начальника отдела по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области, тел. 8-84478-42444 |
|  | Уполномоченный орган (контактная информация) | - |
|  | Наименование оператора электронной площадки | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
| Адрес электронной площадки | <http://sberbank-ast.ru> |
|  | Вид и предмет Электронного аукциона | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион):  Выполнение работ по реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования |
|  | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД) ОК 034-2007 | 45.21.15.160 |
|  | Ограничение участия в аукционе | Не предусмотрены |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Не предоставляются |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предоставляются |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов | Не предоставляются |
|  | Источник финансирования  Коды КБК | Областной бюджет  - глава 902  - раздел (подраздел) 0701  - целевая статья 0817049  - вид расходов 400  - КОСГУ 310  Бюджет Ленинского муниципального района Волгоградской области  - глава 902  - раздел (подраздел) 0701  - целевая статья 0814005  - вид расходов 400  - КОСГУ 310 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС) | 41571961,26 (сорок один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят один) рубль 26 копеек, в т.ч.:  - 902.0701.0817049.400.310 – 36897136,30;  - 902.0701.0814005.400.310 – 4674824,96. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, проектно-сметный метод, раздел 5 настоящей документации |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. |
|  | Цена единицы работы или услуги | Не установлена |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Заказчик осуществляет оплату стоимости выполненных Работ безналичным платежом, после полного исполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в п. 17 настоящего контракта не позднее 31.12.2015 г.  Заказчик вправе осуществлять оплату за фактически выполненные объемы работ на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-2, ф. № КС-3), которые представляются Подрядчиком не позднее 25-го числа каждого месяца.  Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ возникает с момента подписания Сторонами следующих документов:  1) двух экземпляров актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);  2) двух экземпляров справок о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);  3) двух экземпляров счетов (счетов-фактур).  Авансирование работ Контрактом не предусматривается.  Оплата производится за счет средств бюджета Волгоградской области и бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области в пределах выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на соответствующие финансовые годы.. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта в соответствии с пп. а) п.1. ч. 1. ст. 95 Закона | Предусмотрено |
|  | Изменение цены контракта в соответствии с пп. б) п.1. ч. 1. ст. 95 Закона | Предусмотрено |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком | Рубль РФ |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального  контракта. | Не применяется, так как оплата по Контракту производится в российских рублях |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Электронном аукционе | Участник осуществления закупок, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной сети (на официальном сайте)  **не позднее 10 часов 00 минут «26» сентября 2014 г.** |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в Электронном аукционе | **26 сентября 2014 г.** |
|  | Дата проведения Электронного аукциона | **29 сентября 2014 г.** |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в Электронном аукционе | **Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:**  1 (один) процент от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 415719,61 (четыреста пятнадцать тысяч семьсот девятнадцать) рублей 61 копейка.  **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:** обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.  Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: www.sberbank-ast.ru/Content.aspx?tid=2 |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | **Размер обеспечения контракта**: 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2078598,06 (два миллиона семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 06 копеек.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.  Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.  Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:  ИНН 3415006301/КПП 341501001  ФО Администрации Ленинского муниципального района (Администрация Ленинского муниципального района) л/сч 0215В000103, р/с 40302810700005000014 в РКЦ г. Волжский, БИК 041856000 |
| 26. | «Шаг аукциона» | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта |
| **Информация о документации об электронном аукционе** | | |
| 27. | Единая информационная система (официальный сайт) на котором размещена документация об электронном аукционе | www.zakupki.gov.ru |
| 28. | Порядок предоставления разъяснений документации об электронном аукционе | Участник закупки вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» **с 11.09.2014 г. по 22.09.2014 г.** В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте) |
| **1.2 Требования к участникам осуществления закупок** | | |
| 29. | Обязательные требования к участникам осуществления закупки | В настоящем аукционе в электронной форме, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Для обеспечения доступа к участию в настоящем аукционе в электронной форме участник осуществления закупки должен получить аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки, указанный в пункте 4 Раздела 2. документации.  Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам осуществления закупки:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества |
| 30. | Требования к участникам осуществления закупки установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона – юридического лица |
| 31. | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | О привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - объем такого привлечения – 17% от цены контракта в пределах выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах финансирования на соответствующий финансовый год и устанавливается в размере – 35,1 % от стоимости Контракта на 2014 год; 64,9% от стоимости Контракта на 2015 год. |
| **1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в**  **электронной форме и инструкция по ее заполнению** | | |
| 32. | Место и порядок подачи заявок участников закупки | Заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенным оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: www.sberbank-ast.ru. |
| 33. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, подаваемой участником осуществления закупки | Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.  **Первая часть заявки** на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:  Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы *(в произвольной форме)* на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также **конкретные показатели используемого товара**, соответствующие значениям, установленным в Приложении № 4 Раздела 3. документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), **наименование места происхождения товара или наименование производителя товара*.***  **Вторая часть заявки** на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:   1. **- наименование, фирменное наименование** (при наличии),   - **место нахождения, почтовый адрес** (для юридического лица),  - фамилия, имя, отчество (при наличии),  - паспортные данные, место жительства (для физического лица),  - **номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника** такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица),  - **идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника** такого Электронного аукциона;  2) Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющихся объектом закупки:  - копия действующего свидетельства о допуске к видам работ, относящимся к объекту закупки данного аукциона, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») »), а именно:  33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридически лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».  33.4. Объекты электроснабжения.  33.5. Объекты теплоснабжения.  3) Декларации о соответствии участника такого Электронного аукциона требованиям:  а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=40401DA2DC54AF8BBAC08D7F7C2EDBB81A0725EDC41ECE9705745C0AF8418137CCA835F7620DA04BD) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  д) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
| 34. | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 35. | Инструкция по заполнению заявки на участие в Электронном аукционе | Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники аукциона и оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке |
| * 1. **Условия заключения и исполнения контракта** | | |
| 36. | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица. | В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта |
| 37. | Место, условия и сроки выполнения работ. | В соответствии с Разделом 3. Техническое задание документации об аукционе в электронной форме, с Разделом 4. Проект муниципального контракта документации |
| 38. | Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполнения работ. | Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполнения работ должны соответствовать требованиям, описанным в техническом задании Раздела 3.документации |
| 39. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества выполнения работ. | В соответствии с Разделом 3. Техническое задание документации об аукционе в электронной форме, с Разделом 4. Проекта муниципального контракта документации |
| 40. | Сведения о возможности Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта | Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством |

**РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.**

1. ***Основание для разработки технического задания.***

Проектная документация «Реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования», разработанная проектной организацией ООО «НОВИКОМ-ЭКО»

***2.*** *Требования к качеству, характеристикам, результату работ*

Подрядчик должен выполнить полный комплекс работ по реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования (далее по тексту – Объект) в соответствии с Разделом 3 Техническое задание **за исключением раздел 2 локального сметного расчета № 02-01-10 «Технологическое оборудование»** и в установленном законодательством Российской Федерациипорядке передать законченный реконструкцией Объект Заказчику.

Подрядчик предоставляет Свидетельство о допуске к видам работ, относящихся к предмету данного аукциона, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), а именно:

33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридически лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

33.4. Объекты электроснабжения.

33.5. Объекты теплоснабжения.

**Работы выполняются силами и средствами Подрядчика (из его материалов, оборудования и его инструментами), при наличии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, с привлечением субподрядных организаций -** объем такого привлечения – 17% от цены контракта в пределах выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах финансирования на соответствующий финансовый год и устанавливается в размере – 35,1 % от стоимости Контракта на 2014 год; 64,9% от стоимости Контракта на 2015 год. **Привлекаемая Субподрядная организация должна иметь допуск СРО на выполняемые работы.**

Все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), временным подключением к сетям инженерно - технического обеспечения, устройством и разборкой временных коммуникаций на период строительства и оплатой за пользование энергоресурсами, возведением временных зданий и сооружений, охраной стройплощадки и объекта, а так же расходы по благоустройству и содержанию строительной площадки, расходы на содержание производственных лабораторий, расходы по подготовке объекта строительства к сдаче, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации на период строительства несет Подрядчик.

Работы производить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов и технических условий; экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, принятых в рабочих чертежах.

Подрядчик оформляет надлежащим образом исполнительную документацию в полном объеме, в соответствии с РД-11-02-2006 «Состав исполнительной документации» и сдает Заказчику законченный реконструкцией Объект.

***3.Исходные данные, предоставляемые Заказчиком***

- Проектная документация по Объекту;

***4. Описание объекта реконструкции.***

Проектом предусматривается реконструкция трехэтажного здания института бизнеса под группы дошкольного образования кратковременного пребывания (5 групп).

Объект размещен по ул.им. Ленина №51 в г. Ленинск Волгоградской области.

Основное назначение здания – детский сад. Количество групп – 5. Численность детей в каждой группе – 20 чел

Площадь этажа здания составляет 516.1 м2, реконструируемая площадь – 516.1 м2.

Высота основных помещений - 2.50 м.

На 1-ом этаже располагаются: помещения пищеблока, хозяйственные и кладовые помещения, медицинский кабинет (процедурная и изолятор), спальня групповая (для младшей группы), буфет, гладильная, постирочная. Общая площадь помещений – 476.04м2.

В процессе реконструкции выполняются следующие общестроительные и конструктивные работы:

- устройство входа, тамбура, пандуса;

- устройство входа с пандусом и козырька для загрузочной;

- замена конструкции полов;

- замена деревянных окон на металлопластиковые

- выполнение отделочных работ.

- устройство эвакуационных выходов.

На 2-ом этаже располагаются: 2 спальни, 2 групповая (для старшей группы), зал для проведения физических и музыкальных занятий, буфеты, с/у. Общая площадь помещений – 491.60м2.

Общестроительные и конструктивные работы:

- замена конструкции полов;

- замена деревянных окон на металлопластиковые.

- выполнение отделочных работ.

- устройство эвакуационных выходов.

На 3-ом этаже располагаются: 2 спальни, 2 групповая (для подготовительной группы), кабинет заведующего, кабинеты логопеда и психолога, буфеты, с/у, венткамера. Общая площадь помещений – 490.03м2.

Общестроительные и конструктивные работы:

- замена конструкции полов;

- замена деревянных окон на металлопластиковые

- выполнение отделочных работ

- устройство эвакуационных выходов

***5. Основные технико-экономические характеристики Объекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Этажность | эт. | 3 |
| 2 | Строительный объем | м3 | 5934 |

*6. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:*

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Обязательное соблюдение Подрядчиком требований:

1. Правил по охране труда и технике безопасности СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, ППБ01-03;

2. Требований пожарной безопасности;

3. При производстве работ по реконструкции Объекта руководствоваться требованиями об улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, изложенными в проекте.

*7. Требования к гарантии качества выполненных работ и применяемых*

*материалов и оборудования*

Подрядчик гарантирует:

- надежность и безаварийность смонтированных строительных изделий, конструкций, оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Предлагаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее - сертификаты).

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Подрядчик обязан применять при выполнении работ по муниципальному контракту материалы и оборудование, сертифицированные для применения на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, требованиями СЭС, ОГППС МЧС России и иными нормативными документами, а также соответствующие требованиям Заказчика.

*Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту.*

Гарантии качества: гарантировать качественное выполнение работ по Объекту в строгом соответствии с техническим заданием, условиями Контракта, требованиям действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим прилежанием, эффективностью, на высоком профессиональном уровне.

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с момента подписания Сторонами в установленном порядке акта ввода объекта в эксплуатацию и составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев (5 лет).

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы, (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам или требованиям Заказчика, то Подрядчик в срок не более 5 (пять) дней с момента выявления недостатков выполненных работ и материалов обязан за свой счет устранить имеющиеся замечания Заказчика.

При обнаружении дефектов материалов, использованных при проведении строительства на объекте, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работе.

Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Заказчиком, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

Гарантийный срок продлевается со дня устранения дефектов, о чём составляется акт между Заказчиком и Подрядчиком.

*8. Требования к производству работ*

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по объекту: «Реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, №51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования», «под ключ» его субподрядчиками.

Подрядчик или субподрядная организация должна иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для выполнения работ.

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки.

В случае если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

В случае если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку, а затем - восстановить её.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Акты скрытых работ и другая исполнительная документация должны соответствовать требованиям РД-11-02-2006, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128.

Сотрудники Подрядчика должны строго соблюдать миграционный режим по месту пребывания иностранных граждан в установленном законодательством порядке.

При проведении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами места производства работ, такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей Заказчика на строительную площадку для контроля.

На весь период производства работ прилегающая территория и места работ Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счёт.

Работники фирмы Подрядчика или субподрядных организаций должны иметь документы о профессиональной подготовке и разрешения на работу на территории РФ (для иностранных рабочих) от ФМС.

По завершению строительных работ Подрядчик передает Заказчику, исполнительную и техническую документацию (паспорта на установленное оборудование, протоколы испытаний, акты на скрытые работы и т.п.).

**Основные требования Заказчика при осуществлении реконструкции объекта:**

1. Осуществить в установленном порядке подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

2. Выполнить Работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, техническими условиями и иным требованиями действующего законодательства, а также требованиями Заказчика.

3. Силами Подрядчика осуществлять регулярный вывоз мусора в период проведения строительных работ и после окончания работ (в 5-ти дневный срок).

4. Подрядчику разработать, согласовать и утвердить Заказчиком календарный план- график производства работ.

5. Обеспечить производство работ и в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ, строительными нормами и правилами.

6. Обеспечить процесс производства работ на Объекте техникой и оборудованием в соответствии с профилем работ.

7. Все работы по реконструкции Объекта должны выполняться персоналом, аттестованным по видам выполняемых работ.

8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Журнал должен соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71.

*9. Требования к качеству, техническим характеристикам используемых материалов*

Обеспечить своевременную поставку на Объект, необходимых материалов, оборудования, механизмов и инструментов, в соответствии с номенклатурой и количеством, согласно утвержденной проектной документации и их сохранность. Вести журнал входного контроля материалов, оборудования, механизмов и инструментов, поставляемых на Объект.

При выполнении работ по реконструкции Объекта все применяемые материалы и комплектующие должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП. Технологическое выполнение работ и качество используемых материалов должно соответствовать требованиям строительных норм и правил, другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

Используемые при выполнении Работ материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам. Год выпуска материалов и оборудования не ранее 2013 года.

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.

Обеспечить своевременное выполнение предписаний, требований надзорных органов, в части безопасных методов ведения строительства Объекта, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.

***10. Требования к охране объекта***

Обеспечить охрану Объекта, на котором осуществляется производство Работ, до их завершения и приемки Заказчиком готовых работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории Объекта инструменты, неиспользованные материалы и оборудование, мусор), в соответствии с действующим законодательством.

Охране подлежит Объект и территория, на которой осуществляется производство Работ, а также предназначенные для выполнения Работ материалы, изделия, оборудование и инвентарь, находящиеся на территории объекта.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (материалов, изделий, оборудования и инвентаря, находящихся на территории Объекта реконструкции) на Объекте до её приемки Заказчиком несет Подрядчик.

***11. Срок выполнения работ***

Срок выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 01 октября 2015 года.

***12. Требования по сроку гарантий качества работ***

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения, фиксируются двусторонним актом.

***13. Место выполнения работ***

Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Ленина, № 51.

***14. Определение сметной стоимости***

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять состав, объем работ и увеличивать сроки выполнения работ. Виды и объемы работ, по которым цены и расценки не указаны участником аукциона, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Произвести перерасчет стоимости работ в соответствии с ценой, предложенной на аукционе, ведомостью объемов работ, с применяемой системой налогообложения, согласовать с Заказчиком-застройщиком и предоставить на утверждение Заказчику.

Полная цена Контракта с учетом НДС и всех действующих налогов не может быть больше начальной (максимальной) цены, указанной в аукционной документации.

В цену контракта входят все налоги, пошлины и прочие сборы, которые участник размещения заказа оплачивает в соответствии с условиями контракта.

**Требования к оформлению форм КС-2, КС-3:** справки о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100) предоставлять Заказчику исключительно в комплекте с актами приемки выполненных Работ по форме № КС-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), счетами - фактурами на материалы по Объекту за отчетный период. Предоставляются только оригиналы документов, проверенные и завизированные Заказчиком с соответствующей визой: «объем, качество выполненных работ, правильность применения расценок подтверждаю», подпись/расшифровка подписи ответственных лиц и руководителя организации Заказчика, дата.

Объем работ должен соответствовать проектной документации, расценки, стоимость применяемых материалов, должны соответствовать требованиям и нормативным документам Центра по ценообразованию Волгоградской области.

Неотъемлемой частью Раздела 3 Техническое задание являются:

1. Приложение № 1 Ведомость объемов работ.

2. Приложение № 2 Ведомость ресурсов.

3. Приложение № 3 Проектная документация в электронном виде.

4. Приложение № 4 Ведомость основных материалов.

Вышеуказанные Приложения к Разделу 3 Техническое задание приложены на сайте отдельными файлами.

**РАЗДЕЛ 3. МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (ПРОЕКТ) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования

г. Ленинск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и на основании протокола №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г., и (или) письма финансового отдела Администрации Ленинского муниципального района №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2).

1.2. Требования к содержанию, объему и результату работы определены в Техническом задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Работа должна быть выполнена Подрядчиком, и её результат передан Заказчику.

1.4. Место выполнения работ: Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Ленина, № 51.

1. **Цена контракта**
2. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе с/без НДС.
3. Цена контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Заказчик осуществляет оплату стоимости выполненных Работ безналичным платежом, после полного исполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в п. 17 настоящего контракта не позднее 31.12.2015 г.

Заказчик вправе осуществлять оплату за фактически выполненные объемы работ на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-2, ф. № КС-3), которые представляются Подрядчиком не позднее 25-го числа каждого месяца.

Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ возникает с момента подписания Сторонами следующих документов:

1) двух экземпляров актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

2) двух экземпляров справок о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

3) двух экземпляров счетов (счетов-фактур).

Авансирование работ Контрактом не предусматривается.

2.5. Оплата производится за счет средств бюджета Волгоградской области и бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской области в пределах выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на соответствующие финансовые годы.

2.6. В случае изменения его расчетного счета, Подрядчик обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

1. **Права и обязанности сторон**
2. Права и обязанности Сторон определяются нормами действующего законодательства Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.
3. Заказчик вправе:

3.2.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом.

3.1.2. требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе выполнения Работ и (или) приёмки Работ, а также возникших в процессе эксплуатации объекта, на протяжении всего гарантийного срока, по всему объёму выполненных Работ.

3.1.3. отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком Работ, не предусмотренных настоящим контрактом.

3.1.4. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом, качеством и соблюдением сроков выполнения Подрядчиком Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных Работ по настоящему контракту.

3.1.5. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему контракту.

3.1.6. требовать от Подрядчика уплаты неустойки в случае полного или частичного невыполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

1. Заказчик обязан:

3.3.1. производить своевременную оплату выполненных Работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего контракта.

3.3.2. предоставить Подрядчику доступ к объекту, на котором будут выполняться Работы.

3.3.3. представлять по запросам Подрядчика информацию, необходимую для исполнения настоящего контракта.

3.3.4. по результатам выполнения Работ принять их в течение 5 рабочих дней или в иной срок, согласованный Сторонами.

3.3.5. своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ и (или) приемки выполненных Работ, а также возникших в процессе эксплуатации объекта, на протяжении всего гарантийного срока, по всему объёму выполненных Работ.

3.3.6. назначить представителя для осуществления контактов с Подрядчиком от имени Заказчика по всем вопросам, возникающим при исполнении контракта, сообщить сведения о таком лице Подрядчику.

3.3.7. в полном объёме и надлежащим образом выполнять иные обязательства Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.8. до начала работ предоставить Подрядчику:

- проектно-сметную документацию, заверенную государственной экспертизой;

- разрешение на строительство работ;

1. Подрядчик вправе:

3.4.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты Работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего контракта.

3.4.2. требовать от Заказчика предоставления доступа к объекту, на котором будут выполняться Работы.

3.4.3. требовать от Заказчика своевременного подписания актов приёмки выполненных Работ по результатам их завершения на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

3.4.4. запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта.

3.4.5. требовать от Заказчика уплаты неустойки в случае полного или частичного невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту.

* 1. Подрядчик обязан:

3.5.1.гарантировать сдачу всего объема Работ, выполненных в строгом соответствии с заданием Заказчика, условиями настоящего контракта и требованиями действующего законодательства, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику.

3.5.2. выполнить Работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, техническими условиями и иным требованиями действующего законодательства, а также требованиями Заказчика.

3.5.3. обеспечить надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам соответствия.

3.5.4. назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Подрядчика по всем вопросам, возникающим при исполнении контракта, сообщить сведения о таком лице Заказчику.

3.5.5. своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в ходе выполнения Работ и (или) приемки Работ, а также возникших в процессе эксплуатации объекта, на протяжении всего гарантийного срока, по всему объёму выполненных Работ.

3.5.6. в ходе выполнения Работ обеспечить соблюдение требований техники безопасности, по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.5.7. осуществлять в процессе производства Работ систематическую уборку территории объекта от отходов и мусора.

3.5.8. обеспечить:

- выполнение работ по настоящему контракту в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами и санитарными правилами и нормами;

- своевременную поставку на объект, на котором будут выполняться Работы, необходимых материалов, оборудования, механизмов, конструкций и инструментов

- охрану территории, на которой осуществляется производство Работ, а также предназначенные для выполнения Работ и находящиеся на территории объекта материалы, изделия, конструкции, оборудование и инвентарь, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.5.9. вывезти своими силами и за свой счёт в 10 дневный срок со дня подписания акта законченного реконструкцией объекта за пределы объекта принадлежащие Подрядчику и субподрядным организациям строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, , а так же другое имущество и строительный мусор.

3.5.10. сдать выполненные Работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта. Качество выполненных Работ определяется комиссией по приемке Работ, которая состоит из представителей Заказчика и Подрядчика.

3.5.11. при производстве Работ принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящихся на территории проведения Работ, выполнения санитарных, противопожарных, взрывобезопасных, требований по охране труда и иных мер безопасности. Ответственность за любые нарушения мер безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

3.5.12. гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком по настоящему контракту.

В случае возникновения претензий, требований и судебных исков к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лих и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения Работ, несет Подрядчик.

3.5.13. без предварительного письменного согласования с Заказчиком не изменять виды, состав, объем, порядок выполнения Работ и применения материалов, предусмотренных в задании Заказчика, условиями настоящего контракта.

3.5.14. информировать Заказчика о заключении договоров субподряда. В информации должно излагаться: предмет договора, наименование и адрес Субподрядчика, а также к информации прилагаются, надлежащим образом заверенные Подрядчиком, копии Свидетельств о допуске к видам работ, выданных саморегулируемой организацией Субподрядчикам, на работы, которые они планируют выполнять (объем работ в размере 17% от цены контракта в пределах выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах финансирования на соответствующий финансовый год и устанавливается в размере – 35,1 % от стоимости Контракта на 2014 год; 64,9% от стоимости Контракта на 2015 год);

3.5.15. в полном объёме и надлежащим образом выполнять иные обязательства Подрядчика, предусмотренные настоящим контрактом.

**4.Порядок и сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта.

окончания выполнения работ: до 01 октября 2015 года.

4.2.Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 2), составляемым Подрядчиком. График выполнения Работ согласовывается с Заказчиком, с момента его утверждения является неотъемлемой частью настоящего контракта. В этом случае отдельные виды (части) Работ выполняются Подрядчиком в сроки, установленные Графиком выполнения Работ.

4.3. Подрядчик вправе выполнить весь объем Работ, предусмотренный контрактом, или отдельные виды (части) Работ досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения Работ без письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты за выполненные Работы.

4.4. Обязательство Подрядчика по выполнению Работ считается исполненным с момента подписания Заказчиком актов приемки выполненных Работ.

**5. Производство Работ**

5.1. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика, организует производство Работ на объекте и выполняет свои обязанности по настоящему контракту в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. При производстве Работ Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящихся на территории проведения Работ, выполнить следующие санитарные, противопожарные, взрывобезопасные, требования по охране труда, охране окружающей среды и экологической безопасности и иные меры безопасности.

Ответственность за любые нарушения указанных в п. 6.2 настоящего контракта правил и требований, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

5.3. В случае возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий, в т.ч. по независящим от Подрядчика обстоятельствам, вследствие которых результаты выполненных Работ могут не соответствовать требованиям Заказчика и условиям настоящего контракта, Подрядчик обязан немедленно предупредить об этом Заказчика, и до получения от него соответствующих указаний приостановить выполнение Работ.

5.4. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.5. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

**6. Обеспечение материалами и оборудованием**

6.1. Обязанность по обеспечению строительства материалами, приборами,в том числе, деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик.

6.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством. Заверенные Подрядчиком копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику.

6.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.4. Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации за соответствие используемых материалов и оборудования, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6.5. В случае несоответствия используемых при выполнении Работ Подрядчиком материалов и оборудования требованиям Заказчика и условиям настоящего контракта Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

6.6. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект, на территории которого выполняются Работы, материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

**7. Охрана объекта**

7.1. Подрядчик обязуется обеспечить охрану объекта, на котором осуществляется производство Работ, до их завершения и приемки Заказчиком готовых работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории объекта инструменты, неиспользованные материалы и оборудование, мусор), в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Охране подлежит объект и территория, на которой осуществляется производство Работ, а также предназначенные для выполнения Работ материалы, изделия, оборудование и инвентарь, находящиеся на территории объекта.

1. **8.Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

8.1. По завершении выполнения Работ Подрядчик за 10 дней до начала приемки Работ должен известить об этом Заказчика в письменной форме и передать Заказчику всю исполнительную и техническую документацию, сертификаты и паспорта качества использованных материалов и оборудования. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

8.2. Подрядчик в соответствии с требованиями контракта передает Заказчику выполненные Работы. Приемка выполненных Работ оформляется актами сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100), подписанными Сторонами.

8.3. Приемка выполненных Работ определяется комиссиейпо приемке Работ, которая состоит из представителей *Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон представителя Заказчика)*

и представителей Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон представителя Заказчика)*

При обнаружении отступлений от требований Заказчика и (или) условий настоящего контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить замечания в акте приемки выполненных Работ с указанием срока их исправления.

8.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных Работ требованиям Заказчика и (или) условиям настоящего контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение срока, установленного Заказчиком.

Все расходы, связанные с исправлением некачественно выполненных Работ, оплачиваются Подрядчиком. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных Работ, требующих переделки, после фактического перечисления стоимости Работ на расчётный счёт Подрядчика, последний обязан в срок, согласованный с Заказчиком устранить недостатки за свой счет или перечислить на расчётный счет Заказчика денежную сумму, согласованную Сторонами и необходимую для исправления выявленных недостатков.

8.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком всего объема Работ, предусмотренных контрактом или отдельных видов (частей) Работ, Заказчик обязуется принять результат Работы в порядке, установленном п. 8 настоящего контракта, и произвести его оплату только в том случае, если досрочное выполнение Работ было предварительно письменно согласовано с Заказчиком.

8.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы, в т.ч. при эксплуатации объекта, отступления от условий контракта или иные дефекты и недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан немедленно известить об этом Подрядчика. Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счёт в течение срока, установленного Заказчиком.

8.7. Подрядчик после оформления приемки Работ Заказчиком не освобождается от ответственности за невыполнение любого из обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом ко времени подписания акта приемки выполненных Работ. В этом случае к акту прилагается перечень недоработок с указанием сроков для их устранения.

8.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну

**9.Обеспечение исполнения контракта**

1. 9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(банковской гарантии, выданной банком, или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет).*
2. Предоставляемые обеспечения должны соответствовать требованиям, изложенным в документации об аукционе в электронной форме.
3. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта на 2078598 (два миллиона семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 06 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта или Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, в случаи снижения Подрядчиком начальной (максимальная) цена контракта на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, на сумму 3117897 ( три миллиона сто семнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 09 копеек или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [подпунктом](file:///F:\Документация-ремонт%20авто%20НИВА%202131%20Образование\Документация_ремонт%20Нива%202131.docx#Par2) 6.5.3. Раздела 1. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».
4. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:
5. ИНН 3415006301/КПП 341501001
6. ФО Администрации Ленинского муниципального района
7. (Администрация Ленинского муниципального района)
8. л/сч 0215В000103,
9. р/с 40302810700005000014 в РКЦ г. Волжский, БИК 041856000
10. 9.2. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.
11. 9.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
12. 9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
13. 9.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта будет возвращено Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Обеспечение будет возвращено на банковский счет Подрядчика.
14. **10. Гарантии качества работ**

10.1. Гарантийный срок составляет 5 лет с даты подписания сторонами актов приемки выполненных Работ.

Гарантийный срок оборудования не может быть менее установленного заводом изготовителем соответствующего оборудования и указанном в соответствующем паспорте качества или в сертификате.

В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

10.2. В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате или в установленном Подрядчиком оборудовании (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т.ч. переделка Работ на новые или замена некачественного оборудования) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Устранение выявленных недостатков, переделка Работ на новые или замена некачественного оборудования производятся Подрядчиком за свой счёт в течение срока, установленного Заказчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**11.Ответственность сторон**

11.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки рефинансирования](garantF1://10080094.0) Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных работ Подрядчиком и определяется в порядке, установленном [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. N 1063.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (за не привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - объем такого привлечения – 17 % от цены контракта в пределах выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах финансирования на соответствующий финансовый год и устанавливается в размере – 35,1 % от стоимости Контракта на 2014 год; 64,9% от стоимости Контракта на 2015 год), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10 % от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

11.3. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.4. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения возложенных на него Контрактом обязательств.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней [ставки рефинансирования](garantF1://10080094.0) Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату штрафа в размере 2,5% от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

11.7.Заказчик вправе взыскать штрафы и пени путем их удержания в одностороннем порядке из денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику по условиям настоящего Контракта**.**

**12.Форс-мажорные обстоятельства**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

12.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон будет вправе инициировать расторжение Контракта. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

1. **Порядок разрешения споров**

13.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

13.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Волгоградской области.

1. **Изменение и расторжение Контракта**

14.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

14.2. Изменения и дополнения в Контракт вносятся по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством и оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными лицами Сторон. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт направляет через официальный сайт сведения о внесенных в Контракт изменениях для включения их в реестр контрактов.

Изменение существенных условий Контракта не допускается.

14.3. Требования об изменении или расторжении Контракта могут быть заявлены сторонами в суде только после получения отказа другой стороны на предложения изменить или расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в месячный срок.

1. **Срок действия Контракта**

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2015 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

1. **Прочие условия**

16.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Контрактом.

16.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Неотъемлемой частью Контракта являются:

приложение  № 1 – Техническое задание на выполнение работ по реконструкции по объекту: «Реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования».

приложение № 2 – График производства работ.

1. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **ПОДРЯДЧИК** | | |
| **Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области**  Почтовый адрес и индекс:404620 Волгоградская обл., г.Ленинск, ул.им. Ленина, 209  ИНН/ КПП: 3415006301/341501001  р/с: № 40204810300000000033  в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области г. Волгоград  БИК: 041806001  Л/счет: 0215В000101  ОГРН: 1023405172878  тел./факс.:(84478)-(42142)/(84478)-(41341) | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Почтовый адрес и индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/ КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с: № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/сч: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел./факс.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** | | | |
| **от Заказчика:** | **от Подрядчика:** | | |
| Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) (Фамилия И.О.)  м.п. | | | Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./  (подпись) (Фамилия И.О.)  м.п*.* |

Приложение № 1

к контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

Техническое задание на выполнение работ по объекту: «Реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования».

1. ***Основание для разработки технического задания.***

Проектная документация «Реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования», разработанная проектной организацией ООО «НОВИКОМ-ЭКО»

***2.*** *Требования к качеству, характеристикам, результату работ*

Подрядчик должен выполнить полный комплекс работ по реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, № 51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования (далее по тексту – Объект) в соответствии с Разделом 3 Техническое задание **за исключением раздел 2 локального сметного расчета № 02-01-10 «Технологическое оборудование»** и в установленном законодательством Российской Федерациипорядке передать законченный реконструкцией Объект Заказчику.

Подрядчик предоставляет Свидетельство о допуске к видам работ, относящихся к предмету данного аукциона, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), а именно:

33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридически лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».

33.4. Объекты электроснабжения.

33.5. Объекты теплоснабжения.

**Работы выполняются силами и средствами Подрядчика (из его материалов, оборудования и его инструментами), при наличии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, с привлечением субподрядных организаций -** объем такого привлечения – 17% от цены контракта в пределах выделенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах финансирования на соответствующий финансовый год и устанавливается в размере – 35,1 % от стоимости Контракта на 2014 год; 64,9% от стоимости Контракта на 2015 год. **Привлекаемая Субподрядная организация должна иметь допуск СРО на выполняемые работы.**

Все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), временным подключением к сетям инженерно - технического обеспечения, устройством и разборкой временных коммуникаций на период строительства и оплатой за пользование энергоресурсами, возведением временных зданий и сооружений, охраной стройплощадки и объекта, а так же расходы по благоустройству и содержанию строительной площадки, расходы на содержание производственных лабораторий, расходы по подготовке объекта строительства к сдаче, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации на период строительства несет Подрядчик.

Работы производить в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов и технических условий; экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, принятых в рабочих чертежах.

Подрядчик оформляет надлежащим образом исполнительную документацию в полном объеме, в соответствии с РД-11-02-2006 «Состав исполнительной документации» и сдает Заказчику законченный реконструкцией Объект.

***3.Исходные данные, предоставляемые Заказчиком***

- Проектная документация по Объекту;

***4. Описание объекта реконструкции.***

Проектом предусматривается реконструкция трехэтажного здания института бизнеса под группы дошкольного образования кратковременного пребывания (5 групп).

Объект размещен по ул.им. Ленина №51 в г. Ленинск Волгоградской области.

Основное назначение здания – детский сад. Количество групп – 5. Численность детей в каждой группе – 20 чел

Площадь этажа здания составляет 516.1 м2, реконструируемая площадь – 516.1 м2.

Высота основных помещений - 2.50 м.

На 1-ом этаже располагаются: помещения пищеблока, хозяйственные и кладовые помещения, медицинский кабинет (процедурная и изолятор), спальня групповая (для младшей группы), буфет, гладильная, постирочная. Общая площадь помещений – 476.04м2.

В процессе реконструкции выполняются следующие общестроительные и конструктивные работы:

- устройство входа, тамбура, пандуса;

- устройство входа с пандусом и козырька для загрузочной;

- замена конструкции полов;

- замена деревянных окон на металлопластиковые

- выполнение отделочных работ.

- устройство эвакуационных выходов.

На 2-ом этаже располагаются: 2 спальни, 2 групповая (для старшей группы), зал для проведения физических и музыкальных занятий, буфеты, с/у. Общая площадь помещений – 491.60м2.

Общестроительные и конструктивные работы:

- замена конструкции полов;

- замена деревянных окон на металлопластиковые.

- выполнение отделочных работ.

- устройство эвакуационных выходов.

На 3-ом этаже располагаются: 2 спальни, 2 групповая (для подготовительной группы), кабинет заведующего, кабинеты логопеда и психолога, буфеты, с/у, венткамера. Общая площадь помещений – 490.03м2.

Общестроительные и конструктивные работы:

- замена конструкции полов;

- замена деревянных окон на металлопластиковые

- выполнение отделочных работ

- устройство эвакуационных выходов

***5. Основные технико-экономические характеристики Объекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Этажность | эт. | 3 |
| 2 | Строительный объем | м3 | 5934 |

*6. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:*

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Обязательное соблюдение Подрядчиком требований:

1. Правил по охране труда и технике безопасности СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, ППБ01-03;

2. Требований пожарной безопасности;

3. При производстве работ по реконструкции Объекта руководствоваться требованиями об улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, изложенными в проекте.

*7. Требования к гарантии качества выполненных работ и применяемых*

*материалов и оборудования*

Подрядчик гарантирует:

- надежность и безаварийность смонтированных строительных изделий, конструкций, оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

Предлагаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее - сертификаты).

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Подрядчик обязан применять при выполнении работ по муниципальному контракту материалы и оборудование, сертифицированные для применения на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, требованиями СЭС, ОГППС МЧС России и иными нормативными документами, а также соответствующие требованиям Заказчика.

*Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту.*

Гарантии качества: гарантировать качественное выполнение работ по Объекту в строгом соответствии с техническим заданием, условиями Контракта, требованиям действующих норм, стандартов и правил, с надлежащим прилежанием, эффективностью, на высоком профессиональном уровне.

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с момента подписания Сторонами в установленном порядке акта ввода объекта в эксплуатацию и составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев (5 лет).

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы, (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам или требованиям Заказчика, то Подрядчик в срок не более 5 (пять) дней с момента выявления недостатков выполненных работ и материалов обязан за свой счет устранить имеющиеся замечания Заказчика.

При обнаружении дефектов материалов, использованных при проведении строительства на объекте, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работе.

Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Заказчиком, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

Гарантийный срок продлевается со дня устранения дефектов, о чём составляется акт между Заказчиком и Подрядчиком.

*8. Требования к производству работ*

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по объекту: «Реконструкции здания, расположенного по ул. им. Ленина, №51 в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования», «под ключ» его субподрядчиками.

Подрядчик или субподрядная организация должна иметь всё необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для выполнения работ.

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этой приемки.

В случае если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

В случае если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку, а затем - восстановить её.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Акты скрытых работ и другая исполнительная документация должны соответствовать требованиям РД-11-02-2006, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128.

Сотрудники Подрядчика должны строго соблюдать миграционный режим по месту пребывания иностранных граждан в установленном законодательством порядке.

При проведении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами места производства работ, такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей Заказчика на строительную площадку для контроля.

На весь период производства работ прилегающая территория и места работ Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счёт.

Работники фирмы Подрядчика или субподрядных организаций должны иметь документы о профессиональной подготовке и разрешения на работу на территории РФ (для иностранных рабочих) от ФМС.

По завершению строительных работ Подрядчик передает Заказчику, исполнительную и техническую документацию (паспорта на установленное оборудование, протоколы испытаний, акты на скрытые работы и т.п.).

**Основные требования Заказчика при осуществлении реконструкции объекта:**

1. Осуществить в установленном порядке подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

2. Выполнить Работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, техническими условиями и иным требованиями действующего законодательства, а также требованиями Заказчика.

3. Силами Подрядчика осуществлять регулярный вывоз мусора в период проведения строительных работ и после окончания работ (в 5-ти дневный срок).

4. Подрядчику разработать, согласовать и утвердить Заказчиком календарный план- график производства работ.

5. Обеспечить производство работ и в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ, строительными нормами и правилами.

6. Обеспечить процесс производства работ на Объекте техникой и оборудованием в соответствии с профилем работ.

7. Все работы по реконструкции Объекта должны выполняться персоналом, аттестованным по видам выполняемых работ.

8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Журнал должен соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71.

*9. Требования к качеству, техническим характеристикам используемых материалов*

Обеспечить своевременную поставку на Объект, необходимых материалов, оборудования, механизмов и инструментов, в соответствии с номенклатурой и количеством, согласно утвержденной проектной документации и их сохранность. Вести журнал входного контроля материалов, оборудования, механизмов и инструментов, поставляемых на Объект.

При выполнении работ по реконструкции Объекта все применяемые материалы и комплектующие должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП. Технологическое выполнение работ и качество используемых материалов должно соответствовать требованиям строительных норм и правил, другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

Используемые при выполнении Работ материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и нормам. Год выпуска материалов и оборудования не ранее 2013 года.

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.

Обеспечить своевременное выполнение предписаний, требований надзорных органов, в части безопасных методов ведения строительства Объекта, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций.

***10. Требования к охране объекта***

Обеспечить охрану Объекта, на котором осуществляется производство Работ, до их завершения и приемки Заказчиком готовых работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящиеся на территории Объекта инструменты, неиспользованные материалы и оборудование, мусор), в соответствии с действующим законодательством.

Охране подлежит Объект и территория, на которой осуществляется производство Работ, а также предназначенные для выполнения Работ материалы, изделия, оборудование и инвентарь, находящиеся на территории объекта.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы (материалов, изделий, оборудования и инвентаря, находящихся на территории Объекта реконструкции) на Объекте до её приемки Заказчиком несет Подрядчик.

***11. Срок выполнения работ***

Срок выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 01 октября 2015 года.

***12. Требования по сроку гарантий качества работ***

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения, фиксируются двусторонним актом.

***13. Место выполнения работ***

Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Ленина, № 51.

***14. Определение сметной стоимости***

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять состав, объем работ и увеличивать сроки выполнения работ. Виды и объемы работ, по которым цены и расценки не указаны участником аукциона, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

Произвести перерасчет стоимости работ в соответствии с ценой, предложенной на аукционе, ведомостью объемов работ, с применяемой системой налогообложения, согласовать с Заказчиком-застройщиком и предоставить на утверждение Заказчику.

Полная цена Контракта с учетом НДС и всех действующих налогов не может быть больше начальной (максимальной) цены, указанной в аукционной документации.

В цену контракта входят все налоги, пошлины и прочие сборы, которые участник размещения заказа оплачивает в соответствии с условиями контракта.

**Требования к оформлению форм КС-2, КС-3:** справки о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100) предоставлять Заказчику исключительно в комплекте с актами приемки выполненных Работ по форме № КС-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), счетами - фактурами на материалы по Объекту за отчетный период. Предоставляются только оригиналы документов, проверенные и завизированные Заказчиком с соответствующей визой: «объем, качество выполненных работ, правильность применения расценок подтверждаю», подпись/расшифровка подписи ответственных лиц и руководителя организации Заказчика, дата.

Объем работ должен соответствовать проектной документации, расценки, стоимость применяемых материалов, должны соответствовать требованиям и нормативным документам Центра по ценообразованию Волгоградской области.

Неотъемлемой частью Раздела 3 Техническое задание являются:

1. Приложение № 1 Ведомость объемов работ.

2. Приложение № 2 Ведомость ресурсов.

3. Приложение № 3 Проектная документация в электронном виде.

4. Приложение № 4 Ведомость основных материалов.

Вышеуказанные Приложения к Разделу 3 Техническое задание приложены на сайте отдельными файлами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** | | |
| **от Заказчика:** | **от Подрядчика:** | |
| Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) (Фамилия И.О.)  м.п. | | Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./  (подпись) (Фамилия И.О.)  м.п*.* |

Приложение № 2

к контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

График производства работ.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **от Заказчика:** | **от Подрядчика:** | |
| Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) (Фамилия И.О.)  м.п. | | Руководитель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_./  (подпись) (Фамилия И.О.)  м.п*.* |

**Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.**

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена **проектно-сметным методом**.

Итого по главам 1-9 сводного сметного расчета – 36001570 руб. 00 коп., в том числе оборудование немонтируемое и мебель (раздел 2 локального сметного расчета № 02-01-10 «Технологическое оборудование») - 1461888 руб.

Решение: 36001570 руб. – 1461888 руб. = 34539682 руб..

Непредвиденные затраты 2% - 690793 руб. 64 коп.

Итого 35230475 руб.64 коп.

НДС 18% - 6341485руб. 62 коп.

Всего - 41571961 руб. 26 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта, определенная проектно – сметным методом. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – **41571961 руб. 26 коп**.(сорок один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят один) руб. 26 коп..

Зам.начальника отдела по жизнеобеспечению \_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Дьячкова