УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 06.10.2015 № 410

Паспорт

муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие

социальной сферы Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района; отдел образования администрации Ленинского муниципального района. |
| Подпрограммы программы | 1. Строительство социальных объектов 2. Газификация |
| Цели программы (подпрограммы) | Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на: Увеличение количества социальных объектов и их модернизация; Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам |
| Задачи программы (подпрограммы) Целевые показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | Задачами Программы являются: техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения Количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях – 100 Количество газовых блочно-модульных котельных -6 |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | Сроки реализации 2016-2018 годы Этапы: подпрограмма «Строительство социальных объектов» 1 этап – 2016 год, 2 этап 2017-2018 годы подпрограмма «Газификация» 1 этап - – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 43385,8 тысяч рублей, в том числе: За счет средств: областного бюджета 38055,9 тысяч рублей в том числе по годам 4735,1 тысяч рублей – 2016 год 33320,8 тысяч рублей – 2017 год 0 тысяч рублей – 2018 год бюджета района – 5329,9 тысяч рублей; в том числе по годам: 3300,0 тысяч рублей – 2016 год 1025,4 тысяч рублей – 2017 год 1004,5 тысяч рублей – 2018 год |
| Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы) | Увеличение мест в дошкольных учреждениях на 100 мест. Проектирование, строительство 6 котельных на газовом топливе. Объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы

В районе существует проблема обеспеченности в дошкольных образовательных учреждениях. Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 2013 году составила 20,5%, в 2012 году 27,2%. Снижение показателя связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» о ликвидации очередности в дошкольные учреждения детей 3-7 лет к 2016 году.  Для решения этой проблемы необходимо строительство новых дошкольных учреждений, реконструкция существующих  и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

Ряд крупных котельных, находящихся в муниципальной собственности, работают на жидком (твердом) топливе или с использованием электроэнергии. Использование жидкого (твердого) топлива существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полезного действия таких котельных крайне низок, качество теплоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на создание условий для приведения социальных объектов в соответствие со стандартами качества.

Задачами Программы являются:

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов;

- повышение    уровня    газификации    объектов социально-культурного назначения;

Сроки реализации 2016-2018 годы

Этапы:

- подпрограмма «Строительство социальных объектов» 1 этап – 2016 год,  2 этап 2017 - 2018 годы,

- подпрограмма «Газификация» 1 этап – 2017 год.

Раздел 3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы.

Целевые показатели Программы включают в себя:  количество дополнительных мест в  дошкольных учреждениях,  количество введенных социальных объектов (пищеблок), количество газовых блочно-модульных котельных. Целью и задачами данных показателей является  строительство и реконструкция дошкольных учреждений, увеличение мест в дошкольных учреждения до 100 мест; проектирование и строительство пищеблока в дошкольном учреждении,  проектирование и строительство,  6  котельных  на газовом топливе. Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной Программы.

Данная Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция здания по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти дошкольных групп;

- строительство пищеблока в МКДОУ «Ромашка» в г. Ленинске  (проектирование, строительство);

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Степновская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Ильичевская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульных котельных МКОУ «Коммунаровская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- проектирование блочно-модульной котельной МКУК «Колобовский ЦКД»;

- проектирование и строительство блочно-модульной котельной МКУК «Степновский ЦКД»;

- проектирование и строительство блочно-модульной котельной МКУК «Ильичевский ЦКД»;

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

Раздел 5. Обоснование объема финансирования ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы

Обоснование финансирования Программы является необходимость в обеспечении дошкольными образовательными учреждениями и потребность в переводе на газовое отопление образовательных учреждений и приведет их в соответствии с нормативными требованиями. Программа  обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы соответствует форме 3 (прилагается).

Раздел 6. Механизмы реализации муниципальной Программы

Муниципальная Программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур¸ проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 21.08.2013 № 568 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района». Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Управление Программой и контроль осуществляет ответственный исполнитель.

Раздел 7. Перечень товаров, работ и услуг.

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

Раздел 8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)

в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах

на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации

муниципальной программы.

Реконструкция здания, расположенного по улице Ленина, № 51, в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти дошкольных групп

Мощность объекта – 100 мест.

Срок начала реконструкции – ноябрь 2014 года, срок окончания реконструкции – октябрь 2016 года.

Объем финансирования: 2016 год

Бюджет Волгоградской области – 0 тысяч рублей;  бюджет Ленинского муниципального района 3300,0 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – Администрация Ленинского муниципального района.

Строительство блочно-модульной котельной  МКОУ «Степновская СОШ» Ленинского муниципального района,

Мощность объекта – 160 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 5635,9 тысяч рублей;  бюджет Ленинского муниципального района 5,6 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Степновская СОШ».

Строительство блочно-модульной котельной  МКОУ «Ильичевская СОШ» Ленинского муниципального района,

Мощность объекта – 325 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 5413,2 тысяч рублей;  бюджет Ленинского муниципального района 5,4 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Ильичевская СОШ»

Строительство блочно-модульной котельной  МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского муниципального района

Мощность объекта – 400 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 6481,0 тысяч рублей;  бюджет Ленинского муниципального района 6,5 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Рассветинская СОШ»

Строительство блочно-модульных котельных  МКОУ «Коммунаровская СОШ» Ленинского муниципального района

Мощность объекта – 582 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 5859,1 тысяч рублей;  бюджет Ленинского муниципального района 5,9 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Коммунаровская СОШ».

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной  сферы Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год (отчетный) 2014 год | Текущий год 2015 год | Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2016 год | Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы 2017 год | Третий год реализации муниципальной программы, подпрограммы*) 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях | мест | 100,0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Количество социальных объектов (пищеблок) | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной  сферы Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной  сферы

Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| 1 | Реконструкция здания по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти дошкольных групп | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации ленинского муниципального района | 2016 | 3300,0 | 0 | 0 | 3300,0 | 0 | Увеличение мест в дошкольном учреждении (100) | в течение года |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Строительство пищеблока в МКДОУ «Ромашка» в г. Ленинске (проектирование, строительство) | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования |  |
|  |  |  | 2017 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |  | в течение года |
| 3 | Строительство БМК МКОУ «Степновская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 5641,5 | 0 | 5635,9 | 5,6 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Строительство БМК МКОУ «Ильичевская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 506,5 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 5418,6 | 0 | 5413,2 | 5,4 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Строительство БМК МКОУ «Рассветинская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 6487,5 | 0 | 6481,0 | 6,5 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 2000,0 | 0 | 1998,0 | 2,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |  | в течение года |
| 7 | Строительство БМК МКОУ «КоммунаровскаяСОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 716,9 | 0 | 716,9 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 5865,0 | 0 | 5859,1 | 5,9 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Проектирование БМК МКУК «Колобовский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2016 | 1488,2 | 0 | 1488,2 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Проектирование и строительство БМК МКУК «Степновский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 3649,37 | 0 | 3649,37 | 0 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство БМК МКУК «Ильичевский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 4284,23 | 0 | 4284,23 | 0 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2016 | 8035,1 | 0 | 4735,1 | 3300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 34346,2 | 0 | 33320,8 | 1025,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1004,5 | 0 | 0 | 1004,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016-2018 | 43385,8 | 0 | 38055,9 | 5329,9 | 0 |  |  |
|  | I. Подпрограмма «Строительство социальных объектов» |
| 1 | Реконструкция здания по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти дошкольных групп | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 3300,0 | 0 | 0 | 3300,0 | 0 | Увеличение мест в дошкольном учреждении (100) | в течение года |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Строительство пищеблока в МКДОУ «Ромашка» в г. Ленинске (проектирование, строительство) | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования |  |
|  |  |  | 2017 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |  | в течение года |
|  | итог по подпрограмме |  | 2016 | 3300,0 | 0 | 0 | 3300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016-2018 | 5300,0 | 0 | 0 | 5300,0 | 0 |  |  |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» |
| 1 | Строительство БМК МКОУ «Степновская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 5641,5 | 0 | 5635,9 | 5,6 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Строительство БМК МКОУ «Ильичевская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 5418,6 | 0 | 5413,2 | 5,4 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Строительство БМК МКОУ «Рассветинская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 6487,5 | 0 | 6481,0 | 6,5 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 2000,0 | 0 | 1998,0 | 2,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |  | в течение года |
| 5 | Строительство БМК МКОУ «Коммунаровска СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2016 | 716,9 | 0 | 716,9 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 5865,0 | 0 | 5859,1 | 5,9 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Проектирование БМК МКУК «Колобовский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2016 | 1488,2 | 0 | 1488,2 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Проектирование и строительство БМК МКУК «Степновский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 3649,37 | 0 | 3649,37 | 0 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Проектирование и строительство БМК МКУК «Ильичевский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2016 | 506,0 | 0 | 506,0 | 0 | 0 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |  |
|  |  |  | 2017 | 4284,23 | 0 | 4284,23 | 0 | 0 |  | в течение года |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 4735,1 | 0 | 4735,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 33346,2 | 0 | 33320,8 | 25,4 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016-2018 | 38085,8 | 0 | 38055,9 | 29,9 | 0 |  |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной  сферы Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.10.2015 № 410

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы  «Капитальное строительство и развитие социальной  сферы

Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района на 2016-2018 годы» | 2016 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 8035,1 | 0 | 4735,1 | 3300,0 | 0 |
|  |  | 2017 |  | 34346,2 | 0 | 33320,8 | 1025,4 | 0 |
|  |  | 2018 |  | 1004,5 | 0 | 0 | 1004,5 | 0 |
|  |  | 2016-2018 |  | 43385,8 | 0 | 38055,9 | 5329,9 | 0 |
| I | Подпрограмма «Строительство социальных объектов» | 2016 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 3300,0 | 0 | 0 | 3300,0 | 0 |
|  |  | 2017 |  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
|  |  | 2018 |  | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
|  |  | 2016-2018 |  | 5300,0 | 0 | 0 | 5300,0 | 0 |
| II | Подпрограмма «Газификация» | 2016 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования Администрации Ленинского муниципального района | 4735,1 | 0 | 4735,1 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 |  | 33346,2 | 0 | 33320,8 | 25,4 | 0 |
|  |  | 2018 |  | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
|  |  | 2016-2018 |  | 38085,8 | 0 | 38055,9 | 29,9 | 0 |