**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации инвестиционных проектов на 01.01.2018 г**

| **№ п/п** | **Наименование курирующего органа исполнительной власти Волгоградской области, органа местного самоуправления Волгоградской области (контакты ответственного лица)** | **Отрасль** | **Наименование инвестора** | **Наименование инвестиционного проекта, местонахождение** | **Информация о реализации инвестиционного проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций (млн. руб.)  | Срок (период) реализации проекта | Количество новых рабочих мест  | Эффект от реализации проекта  | Ход реализации инвестиционного проекта |
| по проекту, всего | в том числе | по проекту, всего | в том числе | уплачено налогов в связи с реализацией проекта (тыс. руб.) | иное |
| с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (полугодие, год) | с начала реализации проекта (нарастающим итогом) | за отчетный период (полугодие, год) |
|  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия – Сапельников С.И. тел. 8-844-78-4-16-30) | сельское хозяйство | ЗАО «Престиж» | Строительство овощехранилища с холодильным оборудованием мощностью 200 тонн, 404617,с. Бахтияровка, ул. Лиза Чайкиной, дом 42. (широта 48.713165, долгота 45.142465) | 7,00 | 0,20 | 0 | 2015-2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | приостановлен |
| 2. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия – Сапельников С.И. тел. 8-844-78-4-16-30) | переработка и консервирование овощей | ООО «Поволжские овощи» | Модернизация Ленинского консервного завода, 404621, г. Ленинск, ул. Промышленная, дом 7. (широта 48.730425, долгота 45.197189) | 120,00 | 80,00 | 14,00 | 2015-2018 | 300 | 123 | 2 | 5500,00 | 0 | Осуществлялась реконструкция котельной. Произведено 704 тыс.условных банок. |
| 3. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия – Сапельников С.И. тел. 8-844-78-4-16-30) | сельское хозяйство | ИП Хван И.В. | Строительство логистического центра, 404607 п. Коммунар, ул. Первомайская, дом 11.( широта 48.841177, долгота 45.314206) | 60,00 | 22,00 | 1,00 | 2014-2018 | 24 | 6 | 0 | 250,00 | 0 | Произведено: утепление овощехранилища, монтаж электрооборудования. |
| 4. | Администрация Ленинского муниципального района (заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела экономики – Шалаева О.Ф. тел. 8-844-78-4-11-02) | промышленность (производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования) | ООО "ХСЛ" | Создание современного машиностроительного предприятия, 404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. им. Битюцкого, дом 7 (широта 48.696067, долгота 45.204779) | 150,00 | 76,40 | 0 | 2010-2018 | 150 | 40 | 0 | 2846,16 | 0 | За 2017 год производство кранов шаровых составило 361 штук, насосов гидравлических - 90 штук, фильтр-осушитель – 11 штук. |