УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_.2017г. №

**Паспорт**

**муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие**

**социальной сферы Ленинского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы)  | отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района; отдел образования администрации Ленинского муниципального района. |
| Подпрограммы программы  | 1. Строительство и модернизация социальных объектов.2. Газификация. |
| Цели программы (подпрограммы)  | Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:  |
|  | 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам
 |
| Задачи программы (подпрограммы) Целевые показатели программы (подпрограммы)  | Задачами Программы являются: техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов повышение уровня газификации объектовсоциально-культурного назначения1. Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации –2ед
2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных -3 штуки.
 |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | Сроки реализации 2018-2023 годыЭтапы:Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» 1 этап – 2018 год, 2 этап 2019-2023 годыподпрограмма «Газификация» 1 этап - – 2018 год, 2 этап 2019-2023 годы,  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования программы составляет – 40600,00 тысяч рублей, в том числе: За счет средств:Федерального бюджета - 0,00тысяч рублей.областного бюджета – 0,00 тысяч рублейбюджета района – 40600,00 тысяч рублей;в том числе по годам:федеральный бюджет:0,00 тысяч рублей – 2018 год 0,00 тысяч рублей – 2019 год 0,00 тысяч рублей – 2020 год0,00 тысяч рублей – 2021 год 0,00 тысяч рублей – 2022 год 0,00 тысяч рублей – 2023 год Областной бюджет:0,00 тысяч рублей – 2018 год 0,00 тысяч рублей – 2019 год 0,00 тысяч рублей – 2020 год 0,00 тысяч рублей – 2021 год 0,00 тысяч рублей – 2022 год 0,00 тысяч рублей – 2023 годБюджет района:4300,00 тысяч рублей – 2018 год 16300,00 тысяч рублей – 2019 год 12500,00 тысяч рублей – 2020 год 2500,00 тысяч рублей – 2021 год 2500,00 тысяч рублей – 2022 год 2500,00 тысяч рублей – 2023 год |
| Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы) | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»;Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» (корпус 2 по ул. Комсомольская, 28); Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области; Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» и МБДОУ «Заплавинский д/сад» Ленинского района Волгоградской области;Перевод на автономное отопление здания администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области; Объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%;  |

**Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы».**

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2». Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию существующего здания школы № 2 в г. Ленинске и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг является следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2017 г. уровень износа объектов коммунальной инфраструк­туры Ленинского муниципального района составляет в среднем 70 процентов. Качество теплоснабжения социальных объектов не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

Вопросы, связанные с обеспечением социальных объектов качественными жилищно-коммунальными услугами в Ленинском муниципальном районе комплексно решаются в рамках настоящей Программы

 Для решения вопросов по теплоснабжению социальных объектов в соответствии с нормативами и достижению постоянного теплового режима в отопительный период программой предусматривается перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области, МКОУ «Заплавинская СОШ» и МБДОУ «Заплавинский д/сад» Ленинского района Волгоградской области, здания администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области.

**Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы».**

|  |
| --- |
|  Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:  |
| 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам;
 |

 Задачами Программы являются:

- техническое перевооружение, строительство, реконструкция и модернизация социальных объектов;

- повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения.

Сроки реализации 2018-2023 годы

Этапы:

- подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» - 1 этап - 2018год, 2 этап 2019-2023 годы;

- подпрограмма «Газификация» 1 этап -2018год, 2 этап 2019-2023 годы.

**Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы».**

 Целевые показатели Программы включают в себя: количество социальных объектов, подлежащих реконструкции, строительству, модернизации, количество установленных газовых блочно-модульных котельных. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация общеобразовательных организаций, строительство котельных на газовом топливе.

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»; реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» (корпус 2 по ул. Комсомольская, 28); перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области; МКОУ «Заплавинская СОШ» и МБДОУ «Заплавинский д/сад» Ленинского района Волгоградской области, здания администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области; объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%.

**Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)».**

Данная Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»;

- реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» (корпус 2 по ул. Комсомольская, 28)

- перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области

 - перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» и МБДОУ «Заплавинский д/сад» Ленинского района Волгоградской области;

 - перевод на автономное отопление здания администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

**Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы».**

Обоснование финансирования Программы является необходимость в реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

Общий объем финансирования программы составляет – 40600,00 тысяч рублей, в том числе:

За счет средств:

Федерального бюджета - 0,00тысяч рублей.

областного бюджета – 0,00 тысяч рублей

бюджета района – 40600,00 тысяч рублей;

в том числе по годам:

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

0,00 тысяч рублей – 2020 год

0,00 тысяч рублей – 2021 год

0,00 тысяч рублей – 2022 год

0,00 тысяч рублей – 2023 год

 Областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

0,00 тысяч рублей – 2020 год

 0,00 тысяч рублей – 2021 год

0,00 тысяч рублей – 2022 год

0,00 тысяч рублей – 2023 год

Бюджет района:

4300,00 тысяч рублей – 2018 год

16300,00 тысяч рублей – 2019 год

12500,00 тысяч рублей – 2020 год

2500,00 тысяч рублей – 2021 год

2500,00 тысяч рублей – 2022 год

2500,00 тысяч рублей – 2023 год

 Ресурсное обеспечение муниципальной Программы соответствует форме 3 (прилагается).

**Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы».**

Муниципальная Программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2018-2023 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур¸ проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в редакции постановления (в редакции постановления от 16.12.2016 № 568, от 11.07.2016 №332, от 14.02.2017 № 61, от 13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017 № 240, от 24.07.2017 № 342), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Управление Программой и контроль осуществляет ответственный исполнитель.

**Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы».**

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

В рамках реализации мероприятий муниципальнойпрограммы будут созданы следующее объекты:

Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»:

Срок начала проектирования 2018 год, строительства –2019-2023 годы, Объем финансирования: 2018 год – 2000,00 тысяч рублей; 2019 год-2000,00 тысяч рублей, 2020 год – 2500,00 тысяч рублей, 2021 год – 2500,00 тысяч рублей, 2022 год – 2500,00 тысяч рублей, 2023 год – 2500,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 2000,00 тысяч рублей; 2019 год-2000,00 тысяч рублей, 2020 год – 2500,00 тысяч рублей, 2021 год – 2500,00 тысяч рублей, 2022 год – 2500,00 тысяч рублей, 2023 год – 2500,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Ленинская СОШ № 2».

Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» (корпус 2 по ул. Комсомольская, 28):

Срок начала проектирования 2019 год, строительства –2020год, Объем финансирования: 2019 год – 1000,00 тысяч рублей; 2020 год-3000,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 1000,00 тысяч рублей; 2020 год-3000,00 тысяч рублей, Право собственности на имущество – МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино».

Автономная газовая котельная МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области:

Срок начала проектирования 2018 год, строительства –2019год, Объем финансирования: 2018 год – 1300,00 тысяч рублей; 2019 год-7000,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 1300,00 тысяч рублей; 2019 год-7000,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Царевская СОШ»;

 Автономная газовая котельная МКОУ «Заплавинская СОШ» и МБДОУ «Заплавинский д/сад» Ленинского района Волгоградской области:

Срок начала проектирования 2019 год, строительства –2020год, Объем финансирования: 2019 год – 1300,00 тысяч рублей; 2020 год-7000,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 1300,00 тысяч рублей; 2020 год-7000,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Заплавинская СОШ»;

 Автономная газовая котельная здания администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования 2018 год, строительства –2019год, Объем финансирования: 2018 год – 1000,00 тысяч рублей; 2019 год-5000,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 1000,00 тысяч рублей; 2019 год-5000,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – администрация Ленинского муниципального района.

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

постановление от №

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество установленных автономных газовых котельных  | штук | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

постановление от №

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»  |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»  | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2018 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2021 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2022 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2023 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» (корпус 2 по ул. Комсомольская, 28) | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования |
| 2019 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2020 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» и МБДОУ «Заплавинский д/сад» Ленинского района Волгоградской области; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 2020 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Перевод на автономное отопление здания администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **2018** | **4300,00** | 0,00 | 0,00 | **4300,00** | 0,00 |  |
| **2019** | **16300,00** | 0,00 | 0,00 | **16300,00** | 0,00 |
| **2020** | **12500,00** | 0,00 | 0,00 | **12500,00** | 0,00 |
| **2021** | **2500,00** | 0,00 | 0,00 | **2500,00** | 0,00 |
| **2022** | **2500,00** | 0,00 | 0,00 | **2500,00** | 0,00 |
| **2023** | **2500,00** | 0,00 | 0,00 | **2500,00** | 0,00 |
| **2018-2023** | **40600,00** | **0,00** | **0,00** | **40600,00** | **0,00** |  |
|  | I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов». |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»  | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2018 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2021 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2022 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2023 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» (корпус 2 по ул. Комсомольская, 28) | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования |
| 2019 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 2020 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **итог по подпрограмме** |  | **2018** | **2000,00** | 0,00 | 0,00 | **2000,00** | 0,00 |  |
| **2019** | **3000,00** | 0,00 | 0,00 | **3000,00** | 0,00 |
| **2020** | **5500,00** | 0,00 | 0,00 | **5500,00** | 0,00 |
| **2021** | **2500,00** | 0,00 | 0,00 | **2500,00** | 0,00 |
| **2022** | **2500,00** | 0,00 | 0,00 | **2500,00** | 0,00 |
| **2023** | **2500,00** | 0,00 | 0,00 | **2500,00** | 0,00 |
|  |  |  | **2018-2023** | **18000,00** | 0,00 | 0,00 | **18000,00** | 0,00 |  |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» |
| 3 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» и МБДОУ «Заплавинский д/сад» Ленинского района Волгоградской области; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 2020 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Перевод на автономное отопление здания администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области; | отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **итог по подпрограмме** |  | **2018** | **2300,00** | **0,00** | **0,00** | **2300,00** | **0,00** |  |
| **2019** | **13300,00** | **0,00** | **0,00** | **13300,00** | **0,00** |
| **2020** | **7000,00** | **0,00** | **0,00** | **7000,00** | **0,00** |
| **2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2022** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |  |
| **2023** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |  |
|  |  |  | **2018-2023** | **22600,00** | 0,00 | 0,00 | **22600,00** | 0,00 |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

 постановление от №

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района» за счет средств привлеченных из различных источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»  | 2018 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | **4300,00** | **0,00** | **0,00** | **4300,00** | **0,00** |
| 2019 | **16300,00** | **0,00** | **0,00** | **16300,00** | **0,00** |
| 2020 | **12500,00** | **0,00** | **0,00** | **12500,00** | **0,00** |
| 2021 | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** |
| 2022 | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** |
| 2023 | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** |
| 2018-2023 | **40600,00** | **0,00** | **0,00** | **40600,00** | **0,00** |
| I | Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов». | 2018 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | **2000,00** | **0,00** | **0,00** | **2000,00** | **0,00** |
| 2019 | **3000,00** | **0,00** | **0,00** | **3000,00** | **0,00** |
| 2020 | **5500,00** | **0,00** | **0,00** | **5500,00** | **0,00** |
| 2021 | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** |
| 2022 | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** |
| 2023 | **2500,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,00** | **0,00** |
| 2018-2023 | **18000,00** | **0,00** | **0,00** | **18000,00** | **0,00** |
| II | Подпрограмма «Газификация» | 2018 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования Администрации Ленинского муниципального района | **2300,00** | **0,00** | **0,00** | **2300,00** | **0,00** |
| 2019 | **13300,00** | **0,00** | **0,00** | **13300,00** | **0,00** |
| 2020 | **7000,00** | **0,00** | **0,00** | **7000,00** | **0,00** |
| 2021 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2018-2023 | **22600,00** | **0,00** | **0,00** | **22600,00** | **0,00** |