УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 18.10.2016г. № 469

**Паспорт (проект)**

**муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие**

**социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы**

(в редакции постановления от 12.07.2017 № 324. от 04.09.2017 № 408, от 21.09.2017 № 434, от № )

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района; отдел образования администрации Ленинского муниципального района. |
| Подпрограммы программы | 1. Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов.  2. Газификация. |
| Цели программы (подпрограммы) | Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на: |
|  | 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация; 2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам |
| Задачи программы (подпрограммы)  Целевые показатели программы (подпрограммы) | Задачами Программы являются:  техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов  повышение уровня газификации объектов  социально-культурного назначения   1. Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации –2ед 2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных -6 штук. 3. Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)- 0,2% 4. Повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг -87% 5. Увеличение доли детей привлекаемых к участию творческих мероприятиях в общей численности детей – 4,7% 6. Количество дополнительных мест в дошкольныхорганизациях – 100 |
| Сроки и этапы реализации программы  (подпрограммы) | Сроки реализации 2017-2019 годы  Этапы:  Подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов» 1 этап – 2017 год, 2 этап 2018-2019 годы  подпрограмма «Газификация» 1 этап - – 2017 год |
| Объемы и источники финансирования программы  (подпрограммы) | Общий объем финансирования программы составляет – 8760,74 тысяч рублей, в том числе:  За счет средств:  Федерального бюджета -4190,38 тысяч рублей.  областного бюджета – 1947,71 тысяч рублей  бюджета района – 2348,65 тысяч рублей;  бюджета поселения – 274,00 тысяч рублей,  в том числе по годам:  федеральный бюджет:  4190,38 тысяч рублей – 2017 год  0,00 тысяч рублей – 2018 год  0,00 тысяч рублей – 2019 год  Областной бюджет:  1947,71 тысяч рублей – 2017 год  0,00 тысяч рублей – 2018 год  0,00 тысяч рублей – 2019 год  Бюджет района:  1648,65 тысяч рублей – 2017 год  700,00 тысяч рублей – 2018 год  0,00 тысяч рублей – 2019 год  Бюджет поселения:  74,00 тысяч рублей – 2017 год  100,00 тысяч рублей – 2018 год  100,00 тысяч рублей – 2019 год |
| Ожидаемые результаты  реализации программы (подпрограммы) | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области;  Строительство котельных на газовом топливе;  Объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%;  Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Дворец культуры «Октябрь»  Строительство многофункциональной игровой площадки с детским оздоровительным комплексом  Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти групп дошкольного образования; |

**Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы».**

В районе существует проблема обеспеченности в дошкольных образовательных учреждениях. Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 2013 году составила 20,5%, в 2012 году 27,2%. Снижение показателя связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» о ликвидации очередности в дошкольные учреждения детей 3-7 лет к 2016 году. Для решения этой проблемы необходимо строительство новых дошкольных учреждений, реконструкция существующих и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2». Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию существующего здания школы № 2 в г. Ленинске и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

Ряд крупных котельных, находящихся в муниципальной собственности, работают на жидком (твердом) топливе или с использованием электроэнергии. Использование жидкого (твердого) топлива существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полезного действия таких котельных крайне низок, качество теплоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

С целью обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры необходимы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь»

Для развития спортивной инфраструктуры муниципальной собственности возникает необходимость строительства объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом» с целью укрепления физического здоровья и достижения спортивных результатов в образовательных организациях района.

**Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы».**

|  |
| --- |
| Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на: |
| 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация; 2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам; |

Задачами Программы являются:

- техническое перевооружение, строительство, реконструкция и модернизация социальных объектов;

- повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения.

Сроки реализации 2017-2019 годы

Этапы:

- подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов» - 1 этап - 2017год, 2 этап 2018-2019 годы,

- подпрограмма «Газификация» 1 этап -2017год

**Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы».**

Целевые показатели Программы включают в себя: количество социальных объектов, подлежащих реконструкции, строительству, модернизации, количество установленных газовых блочно-модульных котельных, увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий, повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг, увеличение доли детей привлекаемых к участию творческих мероприятиях в общей численности детей, количество дополнительных мест в дошкольных организациях . Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация общеобразовательных организаций, строительство котельных на газовом топливе.

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации программы являются перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области; модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинске, строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1» строительство 6 котельных на газовом топливе, объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%, реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти групп дошкольного образования;.

**Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)».**

Данная Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2»;

- перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» Ленинского района Волгоградской области

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Степновская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Ильичевская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульных котельных МКОУ «Коммунаровская СОШ» Ленинского района Волгоградской области;

- строительство блочно-модульной котельной МКУК «Степновский ЦКД»;

- строительство блочно-модульной котельной МКУК «Ильичевский ЦКД»;

- модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область;

- строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»;

-реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти групп дошкольного образования;

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

**Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы».**

Обоснование финансирования Программы является необходимость в реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

Общий объем финансирования программы составляет – 8760,74 тысяч рублей, в том числе:

За счет средств:

Федерального бюджета – 4190,38 тысяч рублей.

областного бюджета – 1947,71 тысяч рублей

бюджета района – 2348,65 тысяч рублей;

бюджета поселения – 274,00 тысяч рублей,

в том числе по годам:

федеральный бюджет:

4190,38 тысяч рублей – 2017 год

0,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

Областной бюджет:

1947,71 тысяч рублей – 2017 год

0,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

Бюджет района:

1648,65 тысяч рублей – 2017 год

700,00 тысяч рублей – 2018 год

0,00 тысяч рублей – 2019 год

Бюджет поселения:

74,00 тысяч рублей – 2017 год

100,00 тысяч рублей – 2018 год

100,00 тысяч рублей – 2019 год

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы соответствует форме 3 (прилагается).

**Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы».**

Муниципальная Программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур¸ проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», соглашением «О предоставлении субсидии бюджету Ленинского муниципального района из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» , «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты спортивной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках развития физической культуры и спорта Волгоградской области, которые осуществляются из местных бюджетов на 2017г» а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Управление Программой и контроль осуществляет ответственный исполнитель.

**Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы».**

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

В рамках реализации мероприятий муниципальнойпрограммы будет создано следующее объекты:

Строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Степновская СОШ» Ленинского муниципального района,

Мощность объекта – 160 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 0,00 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 0,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Степновская СОШ»

Строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Ильичевская СОШ» Ленинского муниципального района,

Мощность объекта – 325 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 0,00 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 0,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Ильичевская СОШ»

Строительство блочно-модульной котельной МКОУ «Рассветинская СОШ» Ленинского муниципального района

Мощность объекта – 400 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 0,00 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 0,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Рассветинская СОШ»

Строительство блочно-модульных котельных МКОУ «Коммунаровская СОШ» Ленинского муниципального района

Мощность объекта – 582 КВт

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Волгоградской области – 0,00 тысяч рублей; бюджет Ленинского муниципального района 0,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – МКОУ «Коммунаровская СОШ»

Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»;

Площадь – 800м2

Срок начала строительства –2017 год, срок окончания –2017 год.

Объем финансирования: 2017 год

Из федерального бюджета -3000,0тысяч рублей

Бюджет Волгоградской области – 1815,35 тысяч рублей

Бюджет Ленинского муниципального района – 0,48 тысяч рублей;

Право собственности на имущество МКОУ «Ленинская СОШ №1».

Модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область;

Срок начала поставки –2017 год, срок окончания –2017 год.

Кресла театральные – 500 штук;

Объем финансирования: 2017 год

Федеральный бюджет – 1190,38 тысяч рублей

Бюджет Волгоградской области – 132,36 тысяч рублей

Бюджет Ленинского муниципального района – 66,18 тысяч рублей;

Бюджет поселения – 74,00 тысяч рублей.

Право собственности на имущество МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область.

Реконструкция здания, расположенного по улице Ленина, № 51, в г. Ленинске Волгоградской области для открытия 5-ти групп дошкольного образования

Мощность объекта – 100 мест.

Срок начала реконструкции – ноябрь 2014 года, срок окончания реконструкции – октябрь 2017 года.

Объем финансирования: 2017 год

Бюджет Ленинского муниципального района 1581,99 тысяч рублей.

Право собственности на имущество – администрация Ленинского муниципального района.

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановления от 12.07.2017 № 324. от 04.09.2017 № 408, от 21.09.2017 № 434, от № )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0 | 0 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением услуг | % | 0 | 0 | 85 | 86 | 87 |
| 4 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию творческих мероприятиях в общей численности детей | % | 0 | 0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| 5 | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях | мест | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановления от 12.07.2017 № 324. от 04.09.2017 № 408, от 21.09.2017 № 434, от № )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | | | | | | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия | | | | | |
| всего | | | в том числе | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | | | |
|  | Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы  Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти групп дошкольного образования; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 1581,99 | | | | 0,00 | 0,00 | | 1581,99 | | 0,00 | Увеличение мест в дошкольном учреждении (100) | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | | |
| 2018 | 700,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 1462,92 | | | | 1190,38 | 132,36 | | 66,18  74,00(пос) | | 0,00 | Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий | | | | |
| 2018 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 100,00 (пос) | | 0,00 |
| 2019 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 100,00 (пос) | | 0,00 |
| 4 | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 4815,83 | | | | 3000,00 | 1815,35 | | 0,48 | | 0,00 | Современные и комфортные условия для занятий по физической подготовке и занятия спортом | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования | | | | |
| 6 | Строительство БМК МКОУ «Степновская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | Строительство БМК МКОУ «Ильичевская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | Строительство БМК МКОУ «Рассветинская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Строительство БМК МКОУ «КоммунаровскаяСОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Строительство БМК МКУК «Степновский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | Строительство БМК МКУК «Ильичевский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **2017** | **7860,74** | | | | **4190,38** | **1947,71** | | **1722,65** | | **0,00** |  | | | |
| **2018** | **800,00** | | | | **0,00** | **0,00** | | **800,00** | | **0,00** |  | | | |
| **2019** | **100,0** | | | | **0,00** | **0,00** | | **100,00** | | **0,00** |  | | | |
|  |  |  | **2017-2019** | **8760,74** | | | | **4190,38** | **1947,71** | | **2622,65** | | **0,00** |  | | | |
|  | I. Подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Ленинск, ул. Ленина, 51 для открытия 5-ти групп дошкольного образования; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 1581,99 | | 0,00 | | 0,00 | 1581,99 | | 0,00 | | | Увеличение мест в дошкольном учреждении (100) | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» и МБДОУ «Царевский д/сад» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | |
| 2018 | | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Модернизация материально-технической базы МБУК Дворец культуры «Октябрь» в г. Ленинск, Волгоградская область; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 1462,92 | | 1190,38 | | 132,36 | 66,18 74,00(пос) | | 0,00 | | | Увеличение доли количества посещения культурно-досуговых мероприятий | | | |
| 2018 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 (пос) | | 0,00 | | |
| 2019 | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 (пос) | | 0,00 | | |
| 4 | Строительство многофункциональной игровой площадки 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в МКОУ «Ленинская СОШ №1»; | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 4815,83 | | 3000,00 | | 1815,35 | 0,48 | | 0,00 | | | Современные и комфортные условия для занятий по физической подготовке и занятия спортом. | | | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования | | | |
|  | **итог по подпрограмме** |  | **2017** | | **7860,74** | | **4190,38** | | **1947,71** | **1722,65** | | **0,00** | | |  | | | |
| **2018** | | **800,00** | | **0,00** | | **0,00** | **800,00** | | **0,00** | | |  | | | |
| **2019** | | **100,0** | | **0,00** | | **0,00** | **100,00** | | **0,00** | | |  | | | |
|  |  |  | **2017-2019** | | **8760,74** | | **4190,38** | | **1947,71** | **2622,65** | | **0,00** | | |  | | | |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство БМК МКОУ «Степновская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Строительство БМК МКОУ «Ильичевская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Строительство БМК МКОУ «Рассветинская СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | | | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | Строительство БМК МКОУ «Коммунаровска СОШ» | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | | | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Строительство БМК МКУК «Степновский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Строительство БМК МКУК «Ильичевский ЦКД» | отдел по жизнеобеспечению Администрации Ленинского муниципального района, Администрация поселения | 2017 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  |  |  | **2017** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |  |
| **2018** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |  |
| **2019** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |  |
| **2017-2019** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы (в редакции постановления от 12.07.2017 № 324. от 04.09.2017 № 408, от 21.09.2017 № 434, от № )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2017-2019 годы. | 2017 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | **7860,74** | **4190,38** | **1947,71** | **1722,65** | **0,00** |
| 2018 | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 2019 | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2017-2019 | **8760,74** | **4190,38** | **1947,71** | **2622,65** | **0,00** |
| I | Подпрограмма «Строительство, укрепление материально-технической базы и модернизация социальных объектов». | 2017 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | **7860,74** | **4190,38** | **1947,71** | **1722,65** | **0,00** |
| 2018 | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 2019 | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2017-2019 | **8760,74** | **4190,38** | **1947,71** | **2622,65** | **0,00** |
| II | Подпрограмма «Газификация» | 2017 | отдел по жизнеобеспечению, отдел образования Администрации Ленинского муниципального района | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2018 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2017-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |