Комплексный план

по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску весеннего половодья и паводков 2015 года на территории

Ленинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковых комиссий по сельским поселениям и городскому поселению г. Ленинск | до 14.02 | Главы городского поселения г. Ленинск, Заплавненского, Каршевитского, Покровского, Царевского, Бахтияровского, Маляевского, Колобовского сельских поселений |  |
| 2 | Разработка и утверждение Планов мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод по поселениям | до 14.02 | -//- |  |
| 3 | Проведение заседаний КЧС и ПБ, анализ возможной обстановки, ее влияния на объекты экономики и населенные пункты | февраль- апрель | Председатель КЧС и ПБ района, председатели КЧС и ПБ поселений |  |
| 4 | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-восстановительных работ и приведение их в готовность | до 02.02 | Консультант отдела жизнеобеспечения, руководители служб района |  |
| 5 | Проведение обследования гидротехнических сооружений, дамб, плотин и мостов, прудов накопителей, решение вопросов по проведению спецработ | февраль апрель | Консультант отдела жизнеобеспечения, главы поселений |  |
| 6 | Проверка и поддержание в рабочем состоянии средств связи и оповещения населения в зоне затопления | постоянно | Начальник Ленинского ЛТЦ |  |
| 7 | Создание запаса лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах в зоне затопления и в районной больнице г. Ленинска | до 01.04 | Главный врач ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» |  |
| 8 | Организация создания резервов ГСМ, продовольствия и предметов первой необходимости в населенных пунктах в зоне затопления и г. Ленинске | до 01.04 | Главы Заплавненского, Каршевитского, Покровского, Царевского, Бахтияровского, Маляевского, Колобовского сельских поселений, городского поселения г. Ленинск |  |
| 9 | Отработка плана эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных. | до 01.04 | Председатель районной эвакокомиссии, начальник отдела по с/х, главы поселений |  |
| 10 | Организация взаимодействия с командованием частей МО РФ, Территориальными органами ГУ УВД Волгоградской области, Комитетом природных ресурсов Волгоградской области | по обстановке | Консультант отдела жизнеобеспечения |  |
| 11 | Оказание необходимой помощи предприятиям, населению по охране общественного порядка, материальных ценностей, с/х животных в зонах затопления, сопровождения колонн и спецгрупп в зоны размещения. | По обстановке | Начальник ОМВД района |  |
| 12 | Приведение в готовность сил и средств для восстановления линий электропередач и трансформаторных подстанций в зоне затопления. | В период паводка | Начальник Ленинского РЭС |  |