|  |
| --- |
| Ленинский (герб)2 |

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)**

От №

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального

района от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы

 Ленинского муниципального района»

# В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 8 мая 2015 года N 217-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области", решением Ленинской районной Думы Волгоградской области от 17.12.2020 № 107/409 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 108, от 15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2021 №527, от 22.01.2021 №33), изменения следующего содержания:

 1.1. В Паспорте Программы позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции:

« 1. Строительство и модернизация социальных объектов.

2. Газификация.

3.Увековечение памяти погибших при защите Отечества.»

 1.2. В Паспорте Программы позицию «Целевые показатели программы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«1. Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции – 2 единицы.

2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных - 3 штуки.

3. Количество социальных объектов, подлежащих ремонту – 1 единица.

4. Количество спортивных площадок – 1 единица.

5. Количество социальных объектов, подлежащих капитальному ремонту – 1 единица.

6. Площадь восстановленной кровли – 2700 кв. м;

7. Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры – 1 единица.

8. Площадь благоустроенной территории – 250 кв. м.

9. Количество восстановленных воинских захоронений- 2 единицы.»

 1.3. В Паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации 2018-2023 годы.

Этапы:

Подпрограмма 1: «Строительство и модернизация социальных объектов»:1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы;

Подпрограмма 2: «Газификация»: 1 этап - 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы;

## Подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2023 годы.»

 1.4. В Паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 65310,23 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – 59182,40 тысяч рублей, бюджета района - 6127,83 тысяч рублей, в том числе по годам:

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей - 2018 год;

0,00 тысяч рублей - 2019 год;

0,00 тысяч рублей - 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год;

областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

27065,00 тысяч рублей – 2020 год;

26023,54 тысяч рублей – 2021 год;

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;

5000,00 тысяч рублей – 2023 год;

бюджет района:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

620,00 тысяч рублей – 2019 год;

1075,37 тысяч рублей – 2020 год;

3106,14 тысяч рублей – 2021 год;

263,16 тысяч рублей – 2022 год;

263,16 тысяч рублей – 2023 год.».

 1.5. В Паспорте Программы позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28);

Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;

Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»;

Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры;

Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь»;

Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»;

Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.».

1.6. Раздел 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции зданий хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу г. Ленинск ул. Комсомольская, 28), МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области, капитального ремонта здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт существующих зданий учреждений и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

# В связи с низким уровнем финансирования в зданиях общеобразовательных учреждений Ленинского района на протяжении последних 10 лет не проводилась полная замена кровли и утеплителя. В процессе эксплуатации зданий кровельные покрытия и крыши подвергаются [физическому износу](https://lidermsk.ru/articles/51/dolgovechnost-moralnyij-i-fizicheskij-iznos-zdanij-i-sooruzhenij-i-ih-stroitelnyih-konstruktsij/) и другим внешним воздействиям, в них появляются различные неисправности и дефекты. Дефекты ухудшают эксплуатационные качества не только кровельных покрытий и крыши, но и зданий в целом, существенно сокращая их нормативные сроки службы, увеличивая теплопотери. В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п, программой предусмотрена реализация мероприятия замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района, которое позволит ежегодно проводить замену кровли в двух общеобразовательных учреждениях района.

Существующая система отопления здания МБУК «ДК Октябрь» не обеспечивает должным образом необходимый тепловой режим здания. Внутренняя отделка помещений, санитарно-техническое оборудование не отвечает современным стандартам. Для решения этой проблемы необходимо провести ремонт здания и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления помещений.

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг является следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2019 уровень износа объектов коммунальной инфраструк­туры Ленинского муниципального района составляет в среднем 72 процента. Качество теплоснабжения социальных объектов не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

Вопросы, связанные с обеспечением социальных объектов качественными жилищно-коммунальными услугами в Ленинском муниципальном районе комплексно решаются в рамках настоящей Программы.

Для решения вопросов по теплоснабжению социальных объектов в соответствии с нормативами и достижению постоянного теплового режима в отопительный период, Программой предусматривается перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКУК «Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга».

В настоящее время на территории Ленинского района отсутствуют спортивные площадки, отвечающие современным требованиям для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО. В рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», а также путем реализации мероприятия Программы планируется установка спортивной площадки для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО.

В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» программой предусмотрена реализация мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры». В рамках данного мероприятия будут выполнены работы по ремонту зданий домов культуры и улучшение материально-технической базы.

Для комплексного решения вопроса развития МБУК ДК «Октябрь» в рамках реализации проектов местных инициатив населения в 2020 году предусмотрена реализация мероприятия «Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь». В рамках реализации мероприятия будут выполнены работы по укладке тротуарной плитки на территории, прилегающей к зданию МБУК ДК «Октябрь».

На территории Ленинского района имеется 23 воинских захоронения. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в послевоенные годы и изготавливались из недолговечных материалов. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших. Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений. Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика военно-мемориальных объектов в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности на территории Ленинского муниципального района.».

1.7. Раздел 2 Программы дополнить абзацем 11 следующего содержания:

## «- 3 подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2023 годы.».

1.8. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»

 Целевые показатели Программы включают в себя: количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации, количество установленных газовых блочно-модульных котельных, количество социальных объектов, подлежащих ремонту, количество социальных объектов, подлежащих капитальному ремонту, количество спортивных площадок, площадь восстановленной кровли, количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры, площадь благоустроенной территории, количество восстановленных воинских захоронений. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация, восстановление общеобразовательных организаций и социальных объектов, строительство котельных на газовом топливе.

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области; реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28); ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»; капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области; установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»; замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района; развитие муниципальных домов культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры, благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь», восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Ленинского района.».

1.9. Раздел 4 Программы дополнить абзацами 17-20 следющего содержания:

«- строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры.

Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).».

1.10. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Обоснование финансирования Программы является необходимость в техническом перевооружении, реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

Общий объем финансирования программы составляет – 65310,23 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – 59182,40 тысяч рублей, бюджета района -6127,83 тысяч рублей, в том числе по годам:

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей - 2018 год;

0,00 тысяч рублей - 2019 год;

0,00 тысяч рублей - 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год;

областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

27065,00 тысяч рублей – 2020 год;

22917,40 тысяч рублей – 2021 год;

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;

5000,00 тысяч рублей – 2023 год;

бюджет района:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

620,00 тысяч рублей – 2019 год;

1075,37 тысяч рублей – 2020 год;

3106,14 тысяч рублей – 2021 год;

263,16 тысяч рублей – 2022 год;

 263,16 тысяч рублей – 2023 год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует форме 3 (прилагается).».

 1.11. Раздел 7 Программы дополнить абзацами 32-35 следующего содержания:

«Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»

Объем финансирования: 2021 год – 6800,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год –0,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 6800,00 тысяч рублей.

Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.

Объем финансирования: 2021 год –0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год –0,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета –0,00 тысяч рублей.».

1.4. Формы 1,2, 3 к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложениям (программа прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Ленинского

муниципального района А.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ленинского муниципального района

 от 24.10.2017 № 524

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Ленинского муниципального района**

 **«Капитальное строительство и развитие**

**социальной сферы Ленинского муниципального района»**

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445,

от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751,

от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 107, от 15.04.2020 № 171,

от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2020 № 527, от 22.01.2021 №33 , от № )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы(подпрограммы)  |  | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района |
| Соисполнители Программы(подпрограммы) |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь»,  МКУ «Ленинская спортивная школа» |
| Подпрограммы Программы  |  | * 1. Строительство и модернизация социальных объектов.
1. Газификация
2. ***Увековечение памяти погибших при защите Отечества***
 |
| Цели Программы(подпрограммы)  |  | Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на: 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам
 |
| Задачи Программы (подпрограммы)  |  | Задачами Программы являются: * техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов;
* повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения
 |
| Целевые показатели Программы (подпрограммы)  |  | 1. Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции – 2 единицы.2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных - 3 штуки.3. Количество социальных объектов, подлежащих ремонту – 1 единица.4. Количество спортивных площадок – 1 единица.5. Количество социальных объектов, подлежащих капитальному ремонту – 1 единица.6. Площадь восстановленной кровли – 2700 кв. м;7. Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры – 1 единица.8. Площадь благоустроенной территории – 250 кв. м.9. ***Количество восстановленных воинских захоронений***. |
| Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы) |  | Сроки реализации 2018-2023 годы.Этапы:Подпрограмма 1: «Строительство и модернизация социальных объектов»:1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы;Подпрограмма 2: «Газификация»: 1 этап - 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы;***Подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2023 годы.*** |
| Объемы и источники финансирования Программы(подпрограммы) |  | Общий объем финансирования программы составляет – ***65310,23 тысяч рублей***, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – ***59182,40*** тысяч рублей, бюджета района - ***6127,83*** тысяч рублей, в том числе по годам:федеральный бюджет:0,00 тысяч рублей - 2018 год; 0,00 тысяч рублей - 2019 год; 0,00 тысяч рублей - 2020 год;0,00 тысяч рублей – 2021 год; 0,00 тысяч рублей – 2022 год; 0,00 тысяч рублей – 2023 год;областной бюджет:0,00 тысяч рублей – 2018 год; 0,00 тысяч рублей – 2019 год; 27065,00 тысяч рублей – 2020 год;***26023,54 тысяч рублей – 2021 год;*** ***5000,00 тысяч рублей – 2022 год;*** ***5000,00 тысяч рублей – 2023 год;***бюджет района:0,00 тысяч рублей – 2018 год; 620,00 тысяч рублей – 2019 год; 1075,37 тысяч рублей – 2020 год; 3106,14 тысяч рублей – 2021 год; 263,16 тысяч рублей – 2022 год; 263,16 тысяч рублей – 2023 год. |
| Ожидаемыерезультаты реализации Программы (подпрограммы) |  | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28);Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»;Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры;Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь»;***Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»;******Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.*** |

**Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы»**

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции зданий хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу г. Ленинск ул. Комсомольская, 28), МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области, капитального ремонта здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт существующих зданий учреждений и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

# В связи с низким уровнем финансирования в зданиях общеобразовательных учреждений Ленинского района на протяжении последних 10 лет не проводилась полная замена кровли и утеплителя. В процессе эксплуатации зданий кровельные покрытия и крыши подвергаются [физическому износу](https://lidermsk.ru/articles/51/dolgovechnost-moralnyij-i-fizicheskij-iznos-zdanij-i-sooruzhenij-i-ih-stroitelnyih-konstruktsij/) и другим внешним воздействиям, в них появляются различные неисправности и дефекты. Дефекты ухудшают эксплуатационные качества не только кровельных покрытий и крыши, но и зданий в целом, существенно сокращая их нормативные сроки службы, увеличивая теплопотери. В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п, программой предусмотрена реализация мероприятия замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района, которое позволит ежегодно проводить замену кровли в двух общеобразовательных учреждениях района.

Существующая система отопления здания МБУК «ДК Октябрь» не обеспечивает должным образом необходимый тепловой режим здания. Внутренняя отделка помещений, санитарно-техническое оборудование не отвечает современным стандартам. Для решения этой проблемы необходимо провести ремонт здания и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления помещений.

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг является следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2019 уровень износа объектов коммунальной инфраструк­туры Ленинского муниципального района составляет в среднем 72 процента. Качество теплоснабжения социальных объектов не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

Вопросы, связанные с обеспечением социальных объектов качественными жилищно-коммунальными услугами в Ленинском муниципальном районе комплексно решаются в рамках настоящей Программы.

Для решения вопросов по теплоснабжению социальных объектов в соответствии с нормативами и достижению постоянного теплового режима в отопительный период, Программой предусматривается перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, ***МКУК «Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга».***

В настоящее время на территории Ленинского района отсутствуют спортивные площадки, отвечающие современным требованиям для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО. В рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», а также путем реализации мероприятия Программы планируется установка спортивной площадки для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО.

В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» программой предусмотрена реализация мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры». В рамках данного мероприятия будут выполнены работы по ремонту зданий домов культуры и улучшение материально-технической базы.

Для комплексного решения вопроса развития МБУК ДК «Октябрь» в рамках реализации проектов местных инициатив населения в 2020 году предусмотрена реализация мероприятия «Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь». В рамках реализации мероприятия будут выполнены работы по укладке тротуарной плитки на территории, прилегающей к зданию МБУК ДК «Октябрь».

***На территории Ленинского района имеется 23 воинских захоронения. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в послевоенные годы и изготавливались из недолговечных материалов. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших. Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений.*** ***Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика военно-мемориальных объектов в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности на территории Ленинского муниципального района.***

**Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы»**

Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:

1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам.

 Задачами Программы являются:

* техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов;
* повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения.

Сроки реализации 2018-2023 годы.

Этапы:

* 1 подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов»: 1 этап –2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы;
* 2 подпрограмма «Газификация»: 1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы.

## ***- 3 подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2023 годы.***

**Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы,**

**ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы»**

 Целевые показатели Программы включают в себя: количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации, количество установленных газовых блочно-модульных котельных, количество социальных объектов, подлежащих ремонту, количество социальных объектов, подлежащих капитальному ремонту, количество спортивных площадок, площадь восстановленной кровли, количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры, площадь благоустроенной территории, ***количество восстановленных воинских захоронений***. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация, ***восстановление*** общеобразовательных организаций и социальных объектов, строительство котельных на газовом топливе.

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области; реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28); ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»; капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области; установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, ***МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»;*** замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района; развитие муниципальных домов культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры, благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь», ***восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Ленинского района.***

**Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограммы)»**

Программа содержит две подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов».
* подпрограмма 2 «Газификация».

Подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28);
* установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;
* ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»;
* капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;
* региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры.»;
* благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь».

Подпрограмма 2 «Газификация» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* ***строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры.***

***Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» предусматривает выполнение следующих мероприятий:***

* ***проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.***

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

**Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы»**

Обоснование финансирования Программы является необходимость в техническом перевооружении, реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

***Общий объем финансирования программы составляет – 65310,23 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – 59182,40 тысяч рублей, бюджета района -6127,83 тысяч рублей, в том числе по годам:***

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей - 2018 год;

0,00 тысяч рублей - 2019 год;

0,00 тысяч рублей - 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год;

областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

27065,00 тысяч рублей – 2020 год;

***22917,40 тысяч рублей – 2021 год;***

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;

5000,00 тысяч рублей – 2023 год;

бюджет района:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

620,00 тысяч рублей – 2019 год;

1075,37 тысяч рублей – 2020 год;

3106,14 тысяч рублей – 2021 год;

263,16 тысяч рублей – 2022 год;

 263,16 тысяч рублей – 2023 год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует форме 3 (прилагается).

**Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы»**

Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2018-2023 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур, проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.

Рабочие группы по разработке и реализации мероприятий в общеобразовательных, дошкольных организациях администрации Ленинского муниципального района осуществляют:

* подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
* подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы;
* подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;
* подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;
* контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

Угрозами и рисками муниципальной Программы являются:

* недофинансирование мероприятий,
* не включение мероприятий в областные и федеральные программы, и как следствие отсутствие софинансирования со стороны областного бюджета,
* неисполнение подрядными организациями своих обязательств по муниципальным контрактам, которые будут заключены для реализации указанных мероприятий.

**Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)**

**в ходе реализации муниципальной программы.**

**Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)**

**в ходе реализации муниципальной программы»**

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы будут созданы следующее объекты:

Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 0,00 тысяч рублей, 2019 год – 0,00 тысяч рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей, 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год –0,00 тысяч рублей.

Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28):

Срок начала проектирования - 2021 год, строительства – 2022 год, объем финансирования: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»:

Срок установки оборудования - 2019 год, объем финансирования: 2019 год – 250,00 тысяч рублей.

Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»:

Срок начала проектирования - 2019 год, выполнение работ – 2020 год, объем финансирования: 2019 год – 250,00 тысяч рублей; 2020 год - 108,60 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 250,00 тысяч рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2019 год, выполнение работ – 2021 год, объем финансирования: 2019 год – 70,00 тысяч рублей; 2020 год - 1258,58 тысяч рублей, 2021 год -12117,87 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 70,00 тысяч рублей, 2020 год – 743,58 тысяч рублей, 2021 год – 2423,57 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2022 год, строительства – 2023 год, объем финансирования: 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2019 год, строительства – 2021 год, объем финансирования: 2019 год – 50,00 тысяч рублей, 2020 год – 468,00 тысяч рублей, 2021 год – 1842,51 тысяч рублей, 2022 год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 50,00 тысяч рублей, 2020 год – 468,00 тысяч рублей, 2021 год – 419,41 тысяч рублей, 2022 год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

срок начала проектирования 2021 год, выполнение работ – 2022 год, объем финансирования: 2021 год –0,00 тысяч рублей; 2022 год - 0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год –0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района. В ходе реализации Программы будут выполнены работы по замене кровли в следующих учреждениях:

* МКОУ «Ленинская СОШ № 1» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района -263,16 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2020 год.
* МКОУ «Маляевская ООШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Колобовская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района -263,16 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2021 год.
* МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района -263,16 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2022 год.

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры.

Объем финансирования: 2020 год – 20202,03 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020 год – 202,03 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 20000,00 тысяч рублей.

Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь».

Объем финансирования: 2020 год – 840,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020 год – 90,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 750 тысяч рублей.

***Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»***

***Объем финансирования: 2021 год – 6800,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год –0,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 6800,00 тысяч рублей.***

***Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.***

***Объем финансирования: 2021 год –0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год –0,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета –0,00 тысяч рублей.***

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

**ПЕРЕЧЕНЬ**

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского

муниципального района «Капитальное строительство и

развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499,

от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 107,

 от 15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от №)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Цель (цени), задача (задачи), мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| базовый 2016 год  | текущий 2017 год  | первый год реализации муниципальной программы 2018 год  | второй год реализации муниципальной программы 2019 год  | третий год реализации муниципальной программы 2020 год  | четвертый год реализации муниципальной программы 2021 год  | пятый год реализации муниципальной программы 2022год  | шестой год реализации муниципальной программы 2023 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» |
|  | Цель (цели) | увеличение количества социальных объектов и их модернизация; газификация социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам |
|  | Задача (задачи) | техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов; повышение  уровня газификации объектов социально-культурного назначения |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Количество спортивных площадок | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | Количество социальных объектов, подлежащих ремонту | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Площадь восстановленной кровли | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество социальных объектов, подлежащих капитальному ремонту  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных  | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***1*** | ***0*** | 0 |
| 8 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных  | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Развитие муниципальных домов культуры | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Площадь благоустроенной территории | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ***Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»*** | ***Количество установленных газовых блочно-модульных котельных***  | ***штук*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** |
| 13 | ***Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях*** | ***Количество восстановленных воинских захоронений*** | ***единиц*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2*** | ***0*** | ***0*** |
|  | I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» |
|  | Цель (цели) | увеличение количества социальных объектов и их модернизация |
|  | Задача (задачи) | техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Количество созданных спортивных площадок | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | Количество социальных объектов, подлежащих ремонту | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Площадь восстановленной кровли | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество социальных объектов, подлежащих капитальному ремонту  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»).  | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Развитие муниципальных домов культуры | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Площадь благоустроенной территории | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» |
|  | Цель (цели) | газификация социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам |
|  | Задача (задачи) | повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения |
| 1 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***1*** | ***0*** | 0 |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ***Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»*** | ***Количество установленных газовых блочно-модульных котельных***  | ***штук*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** |
| ***III. Подпрограмма«Увековечение памяти погибших при защите Отечества»*** |
|  | Цель (цели) | увеличение количества социальных объектов и их модернизация |
|  | Задача (задачи) | техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов |
| 1 | ***Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях*** | ***количество восстановленных воинских захоронений*** | ***единиц*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2*** | ***0*** | ***0*** |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство

и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

(в редакции постановления от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.032020 № 107,

от 15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2020 № 527, от № )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»  |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, МКУ «Ленинская спортивная школа» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг  |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2021 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2022 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2023 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2020 | 1258,58 | 0,00 | 515,00 | 743,58 | 0,00 |
| 2021 | 12117,87 | 0,00 | 9694,30 | 2423,57 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 2021 | 1842,51 | 0,00 | 1423,10 | 419,41 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»). | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Развитие муниципальных домов культуры | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840,00 | 0,00 | 750,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***12*** | ***Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»*** | ***Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района*** | 2018 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2019 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2020 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2021 | ***6800,00*** | ***0,00*** | ***6800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***13*** | ***Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях*** | ***Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района*** | 2018 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2019 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2020 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2021 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 2020 | 28140,37 | 0,00 | 26265,00 | 1875,37 | 0,00 |
| 2021 | ***26023,54*** | ***0,00*** | ***22917,40*** | ***3106,14*** | ***0,00*** |
| 2022 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2023 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2018-2023 | ***58510,23*** | ***0,00*** | ***52382,40*** | ***6127,83*** | 0,00 |  |
|  | I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, МКУ «Ленинская спортивная школа» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2021 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2022 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2023 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»). | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Развитие муниципальных домов культуры | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840,00 | 0,00 | 750,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 26413,79 | 0,00 | 25750,00 | 663,79 | 0,00 |
| 2021 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2022 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2023 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2018-2023 | 41440,11 | 0,00 | 35750,00 | 5690,11 | 0,00 |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» |
| 1 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2020 | 1258,58 | 0,00 | 515,00 | 743,58 | 0,00 |
| 2021 | 12117,87 | 0,00 | 9694,30 | 2423,57 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 2021 | 1842,51 | 0,00 | 1423,10 | 419,41 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4*** | ***Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»*** | ***Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района*** | 2018 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2020 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2021 | ***6800,00*** | ***0,00*** | ***6800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2020 | 1726,58 | 0,00 | 515,00 | 1211,58 | 0,00 |
| 2021 | ***20760,38*** | ***0,00*** | ***17917,40*** | ***2842,98*** | ***0,00*** |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-2023 | ***22606,96*** | ***0,00*** | ***18432,40*** | ***4174,56*** | ***0,00*** |
| ***III. Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»*** |
| 1 | Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района | 2018 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2019 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2020 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2021 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2018 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2019 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2020 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2021 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2018-2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие

социальной сферы Ленинского муниципального района»

за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20,

от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64,

от 12.02.2020 № 107, от 15.04.2020 № 171, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2020 № 527, от № )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годреализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» Итого по муниципальной программе | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь», МКУ «Ленинская спортивная школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 2020 | 28140,37 | 0,00 | 26265,00 | 1875,37 | 0,00 |
| 2021 | ***26023,54*** | ***0,00*** | ***22917,40*** | ***3106,14*** | 0,00 |
| 2022 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2023 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2018-2023 | ***65310,23*** | ***0,00*** | ***59182,40*** | ***6127,83*** | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов».Итого по подпрограмме  | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь», МКУ «Ленинская спортивная школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 26413,79 | 0,00 | 25750,00 | 663,79 | 0,00 |
| 2021 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2022 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2023 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2018-2023 | 41440,11 | 0,00 | 35750,00 | 5690,11 | 0,00 |
| II | Подпрограмма «Газификация»Итого по подпрограмме | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2020 | 1726,58 | 0,00 | 515,00 | 1211,58 | 0,00 |
| 2021 | ***20760,38*** | ***0,00*** | ***17917,40*** | ***2842,98*** | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-2023 | ***22606,96*** | ***0,00*** | ***18432,40*** | ***4174,56*** | ***0,00*** |
| III | ***Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества*** | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2019 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2020 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2021 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2018-2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |