|  |
| --- |
| Ленинский (герб)2 |

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

От №

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального

района Волгоградской области от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство

 и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

# В соответствии с Постановлением администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 25.09.2018 №573 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» (в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 108, от 15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2021 № 527, от 22.01.2021 № 33, от 31.03.2021 № 182, от 18.05.2021 № 272, от 30.06.2021 № 345, от 11.08.2021 №421), изменения следующего содержания:
	1. В Паспорте Программы позицию «Подпрограммы Программы» изложить в следующей редакции:

«1. Строительство и модернизация социальных объектов.

1. Газификация.
2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества.
3. Чистая вода.».

1.2. В Паспорте Программы позицию «Цели Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:

1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам;

3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.».

1.3. В Паспорте Программы позицию «Задачи Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Задачами Программы являются:

* техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов;
* повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения;
* развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения.».

 1.4. В Паспорте Программы позицию «Целевые показатели Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

 «1. Количество реконструированных социальных объектов – 1 единица;

2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных - 4 штуки;

3. Количество отремонтированных социальных объектов – 1 единица;

4. Количество спортивных площадок – 1 единица;

5. Количество социальных объектов, на которых выполнен капитальный ремонт – 1 единица;

6. Площадь восстановленной кровли – 2700 кв.м;

7. Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры – 1 единица;

8. Площадь благоустроенной территории – 250 кв.м;

9. Количество восстановленных воинских захоронений – 2 единицы;

10. Количество реализованных проектов местных инициатив – 14 проектов;

11.Количество разработанных проектов – 2;

12. Количество вновь возведенных спортивных объектов – 1.».

1.5. В Паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации 2018-2024 годы.

Этапы:

Подпрограмма 1: «Строительство и модернизация социальных объектов»:1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;

Подпрограмма 2: «Газификация»: 1 этап - 2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;

## Подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2024 годы;

Подпрограмма 4: «Чистая вода»: 1 этап - 2022-2024 годы.».

1.6.В Паспорте Программы позицию «Объем и источники финансирования Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 90566,92 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – 72075,40 тысяч рублей, бюджета района – 18491,52 тысяч рублей, в том числе по годам:

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей - 2018 год;

0,00 тысяч рублей - 2019 год;

0,00 тысяч рублей - 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год;

областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

26265,00 тысяч рублей – 2020 год;

35810,40 тысяч рублей – 2021 год;

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;

5000,00 тысяч рублей – 2023 год;

0,00 тысяч рублей – 2024 год;

бюджет района:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

620,00 тысяч рублей – 2019 год;

1875,37 тысяч рублей – 2020 год;

3744,83 тысяч рублей – 2021 год;

6338,16 тысяч рублей – 2022 год;

3838,16 тысяч рублей – 2023 год;

2075,00 тысяч рублей – 2024 год.».

1.7.В Паспорте Программы позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28);

Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;

Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»;

Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры;

Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь»;

Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»;

Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях;

Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области;

Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки;

Универсальный спортивный зал в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.».

1.8. Разделы 1-7 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции зданий хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу г. Ленинск ул. Комсомольская, 28), МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области, капитального ремонта здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт существующих зданий учреждений и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

# В зданиях общеобразовательных учреждений Ленинского района на протяжении последних 10 лет не проводилась полная замена кровли и утеплителя. В процессе эксплуатации зданий кровельные покрытия и крыши подвергаются [физическому износу](https://lidermsk.ru/articles/51/dolgovechnost-moralnyij-i-fizicheskij-iznos-zdanij-i-sooruzhenij-i-ih-stroitelnyih-konstruktsij/) и другим внешним воздействиям, в них появляются различные неисправности и дефекты. Дефекты ухудшают эксплуатационные качества не только кровельных покрытий и крыши, но и зданий в целом, существенно сокращая их нормативные сроки службы, увеличивая теплопотери. В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п, программой предусмотрена реализация мероприятия замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района, которое позволит ежегодно проводить замену кровли в двух общеобразовательных учреждениях района.

Существующая система отопления здания МБУК «ДК Октябрь» не обеспечивает должным образом необходимый тепловой режим здания. Внутренняя отделка помещений, санитарно-техническое оборудование не отвечает современным стандартам. Для решения этой проблемы необходимо провести ремонт здания и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления помещений.

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг является следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2019 уровень износа объектов коммунальной инфраструк­туры Ленинского муниципального района составляет в среднем 72 процента. Качество теплоснабжения социальных объектов не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока. Из 13 поселений района в только в 4 поселениях (4 населенных пункта) население обеспечено централизованной питьевой водой.

Во исполнение распоряжения Губернатора волгоградской области от 16.03.2021 №53-р «О реализации Концепции обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, на территории Волгоградской области», для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, а так же в целях увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в муниципальную программу вводиться подпрограмма Чистая вода.

Вопросы, связанные с обеспечением социальных объектов качественными жилищно-коммунальными услугами в Ленинском муниципальном районе комплексно решаются в рамках настоящей Программы.

Для решения вопросов теплоснабжения социальных объектов в соответствии с нормативами и достижению постоянного теплового режима в отопительный период, Программой предусматривается перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКУК «Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга».

В настоящее время на территории Ленинского района отсутствуют спортивные площадки, отвечающие современным требованиям для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО. В рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», а также путем реализации мероприятия Программы планируется установка спортивной площадки для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО.

В целях увеличения обеспеченности населения Ленинского района Волгоградской области спортивными сооружениями, привлечение населения Ленинского района Волгоградской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, обеспечение возможности проведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне для спортсменов, проживающих в Ленинском районе программой предусмотрена реализация мероприятий по строительству универсального спортивного зала в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.

В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» программой предусмотрена реализация мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры». В рамках данного мероприятия будут выполнены работы по ремонту зданий домов культуры и улучшение материально-технической базы.

Для комплексного решения вопроса развития МБУК ДК «Октябрь» в рамках реализации проектов местных инициатив населения в 2020 году предусмотрена реализация мероприятия «Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь». В рамках реализации мероприятия будут выполнены работы по укладке тротуарной плитки на территории, прилегающей к зданию МБУК ДК «Октябрь».

На территории Ленинского района имеется 23 воинских захоронения. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в послевоенные годы и изготавливались из недолговечных материалов. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших. Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений. Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика военно-мемориальных объектов в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности на территории Ленинского муниципального района.

В 2019 году на территории Волгоградской области стартовал проект, направленный на поддержку местных инициатив населения. Проект поддержки местных инициатив является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования. Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры. Благодаря инициативам населения и активной поддержке за период 2019-2020гг на территории Ленинского района уже реализовано 7 проектов. В 2021 году победителями Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив стало 11 проектов местных инициатив, на реализацию которых направлена Программа.

Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:

1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам;

3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

 Задачами Программы являются:

* техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов;
* повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения;

 - развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения.

Сроки реализации 2018-2024 годы.

Этапы:

* 1 подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов»: 1 этап –2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;
* 2 подпрограмма «Газификация»: 1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;

## 3 подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2024 годы.

- 4 подпрограмма «Чистая вода»: 1 этап - 2022-2024 годы.

Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы,ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»

 Целевые показатели Программы включают в себя: количество реконструированных социальных объектов, количество установленных газовых блочно-модульных котельных, количество отремонтированных социальных объектов, количество социальных объектов, на которых выполнен капитальный ремонт, количество спортивных площадок, площадь восстановленной кровли, количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры, площадь благоустроенной территории, количество восстановленных воинских захоронений, количество реализованных проектов местных инициатив, количество разработанных проектов, количество вновь возведенных спортивных объектов. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация, восстановление общеобразовательных организаций и социальных объектов, строительство котельных на газовом топливе, развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения.

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области; реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28); ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»; капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области; установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»; замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района; развитие муниципальных домов культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры, благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь», восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Ленинского района, реализация проектов местных инициатив населения, признанных победителями Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив, проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, строительство универсального спортивного зала в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)»

Программа содержит четыре подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов»;
* подпрограмма 2 «Газификация;
* подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»;
* подпрограмма 4 «Чистая вода».

Подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28);
* установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;
* ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»;
* капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;
* региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры;
* благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь»;
* реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* универсальный спортивный зал в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Подпрограмма 2 «Газификация» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры.

Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.

 Подпрограмма 4 «Чистая вода» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Обоснованием финансирования Программы является необходимость в техническом перевооружении, реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций, потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями, ***обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.*** Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

Общий объем финансирования программы составляет – 90566,92 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – 72075,40 тысяч рублей, бюджета района – 18491,52 тысяч рублей, в том числе по годам:

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей - 2018 год;

0,00 тысяч рублей - 2019 год;

0,00 тысяч рублей - 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год;

0,00 тысяч рублей – 2024 год;

областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

26265,00 тысяч рублей – 2020 год;

35810,40 тысяч рублей – 2021 год;

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;

5000,00 тысяч рублей – 2023 год;

0,00 тысяч рублей – 2024 год;

бюджет района:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

620,00 тысяч рублей – 2019 год;

1875,37 тысяч рублей – 2020 год;

3744,83 тысяч рублей – 2021 год;

6338,16 тысяч рублей – 2022 год;

3838,16 тысяч рублей – 2023 год;

0,00 тысяч рублей – 2024 год.

Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы на 2021-2024 года составит 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2021 год - 0,00 тысяч рублей;

2022 год - 0,00 тысяч рублей;

2023 год - 0,00 тысяч рублей;

2024 год - 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует форме 3 (прилагается).

Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы»

Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2018-2024 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур, проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.

Соисполнители по разработке и реализации мероприятий Программы осуществляют:

* подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
* подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы;
* подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;
* подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
* контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

 Ответственный исполнитель Программы осуществляет подготовку сводных отчетов и заявок по Программе на основании анализа информации, представленной соисполнителями.

Угрозами и рисками муниципальной Программы являются:

* недофинансирование мероприятий,
* не включение мероприятий в областные и федеральные программы, и как следствие отсутствие софинансирования со стороны областного бюджета,
* неисполнение подрядными организациями своих обязательств по муниципальным контрактам, которые будут заключены для реализации указанных мероприятий.

Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы»

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы будут созданы следующее объекты:

Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 0,00 тысяч рублей, 2019 год – 0,00 тысяч рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей, 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год –2000,00 тысяч рублей, 2023 год –0,00 тысяч рублей.

Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28):

Срок начала проектирования - 2021 год, строительства – 2022 год, объем финансирования: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»:

Срок установки оборудования - 2019 год, объем финансирования: 2019 год – 250,00 тысяч рублей.

Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»:

Срок начала проектирования - 2019 год, выполнение работ – 2020-2021 год, объем финансирования: 2019 год – 250,00 тысяч рублей; 2020 год - 108,60 тысяч рублей, 2021 год - 6000,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 250,00 тысяч рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей, 2021 - 0,00 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2019 год, выполнение работ – 2021 год, объем финансирования: 2019 год – 70,00 тысяч рублей; 2020 год - 1258,58 тысяч рублей, 2021 год - 12117,87 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 70,00 тысяч рублей, 2020 год – 743,58 тысяч рублей, 2021 год – 2423,57 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2022 год, строительства – 2023 год, объем финансирования: 2022 год – 2000,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год – 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2019 год, строительства – 2021 год, объем финансирования: 2019 год – 50,00 тысяч рублей, 2020 год – 468,00 тысяч рублей, 2021 год – 1842,51 тысяч рублей, 2022 год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 50,00 тысяч рублей, 2020 год – 468,00 тысяч рублей, 2021 год – 419,41 тысяч рублей, 2022 год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

срок начала проектирования 2023 год, выполнение работ – 2024 год, объем финансирования: 2022 год - 1500,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год – 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 1500,00 тысяч рублей.

Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района. В ходе реализации Программы будут выполнены работы по замене кровли в следующих учреждениях:

* МКОУ «Ленинская СОШ № 1» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5375,79 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района – 375,79 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2020 год;
* МКОУ «Маляевская ООШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Колобовская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района - 263,16 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2021 год;
* МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района - 263,16 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2022 год.

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры.

Объем финансирования: 2020 год – 20202,03 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020 год – 202,03 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 20000,00 тысяч рублей.

Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь».

Объем финансирования: 2020 год – 840,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020 год – 90,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 750 тысяч рублей.

Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга».

Объем финансирования: 2021 год – 6800,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 0,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 6800,00 тысяч рублей.

Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.

Объем финансирования: 2021 год – 2600,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 260,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 2340,00 тысяч рублей.

Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области. Объем финансирования: 2021 год – 4819,06 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 266,06 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 4553,00 тысяч рублей.

В 2021 году в рамках реализации мероприятия будут выполнены проекты:

1) Ремонт фасада здания по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 2, объем финансирования 840,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 90 тыс. рублей, средства областного бюджета – 750,00 тысяч рублей;

2) Устройство щебеночного покрытия внутрипоселковых дорог Ильичевского сельского поселения, объем финансирования 546,71 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 10,71 тыс. рублей, средства областного бюджета – 536,00 тысяч рублей;

3) Ремонт здания пожарного депо в с. Колобовка, объем финансирования 697,61 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 13,69 тыс. рублей, средства областного бюджета – 683,92 тысяч рублей;

4) Устройство мест накопления ТКО Степновского сельского поселения, объем финансирования 459,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 450,00 тысяч рублей;

5) Замена окон в помещении библиотеки МКУК «Царевский ЦКиД» с. Царев, объем финансирования 135,74 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 2,66 тыс. рублей, средства областного бюджета – 133,08 тысяч рублей;

6) Ремонт кровли здания МКУК «Коммунаровский ЦКД», объем финансирования 765,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 15,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 750,00 тысяч рублей;

7) Школьная лаборатория робототехники и программирования: #RoboLab МКОУ «2Ленинская СОШ №2», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

8) Современный кабинет технологии для девочек в жизнь МКОУ «Каршевитская СОШ», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

9) Сельской школе – современное оснащение МКОУ «Покровская СОШ», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

10) Создание активной зоны отдыха школьников «Калейдоскоп».

МКОУ «Степновская СОШ», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

11) Школьная библиотека. Новый формат МКОУ «Ленинская СОШ № 1», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

Объем финансирования: 2022 год – 2000,00 тысяч рублей, 2023 год – 2000,00 тысяч рублей, 2024 год – 2000,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год – 2000,00 тысяч рублей, 2023 год –2000,00 тысяч рублей, 2024 год – 2000,00 тысяч рублей.

Универсальный спортивный зал в городском поселении г.Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Объем финансирования: 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год –0,00 тысяч рублей, 2024 год –0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год –0,00 тысяч рублей, 2024 год –0,00 тысяч рублей.».

 1.9.Формы 1, 2, 3 к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложениям (программа прилагается).

1. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Ленинского

муниципального района А.В. Денисов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ленинского муниципального района

 от 24.10.2017 № 524

**ПАСПОРТ (ПРОЕКТ)**

**муниципальной программы Ленинского муниципального района**

 **«Капитальное строительство и развитие**

**социальной сферы Ленинского муниципального района»**

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445,

от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751,

от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 107, от 15.04.2020 № 171,

от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2020 № 527, от 22.01.2021 № 33,

от 31.03.2021 № 182, от 18.05.2021 № 272, от 30.06.2021 № 345, от 11.08.2021 № 421, от № )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы(подпрограммы)  |  | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района |
| Соисполнители Программы(подпрограммы) |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь»,  МКУ «Ленинская спортивная школа». |
| Подпрограммы Программы  |  | * 1. Строительство и модернизация социальных объектов.
1. Газификация.
2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества.
3. ***Чистая вода.***
 |
| Цели Программы(подпрограммы)  |  | Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на: 1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам
3. ***Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.***
 |
| Задачи Программы (подпрограммы)  |  | Задачами Программы являются: * техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов;
* повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения;
* ***развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения.***
 |
| Целевые показатели Программы (подпрограммы)  |  | ***1. Количество реконструированных социальных объектов – 1 единица;***2. ***Количество установленных газовых блочно-модульных котельных - 4 штуки;***3. ***Количество отремонтированных социальных объектов – 1 единица;******4.*** Количество спортивных площадок – 1 единица;5. ***Количество социальных объектов, на которых выполнен капитальный ремонт*** – 1 единица;6. Площадь восстановленной кровли – 2700 кв.м;7. Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры – 1 единица;8. Площадь благоустроенной территории – 250 кв.м;9. Количество восстановленных воинских захоронений – 2 единицы;10. ***Количество реализованных проектов местных инициатив – 14 проектов;******11.Количество разработанных проектов – 2;******12. Количество вновь возведенных спортивных объектов – 1.*** |
| Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы) |  | ***Сроки реализации 2018-2024 годы.******Этапы:******Подпрограмма 1: «Строительство и модернизация социальных объектов»:1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;******Подпрограмма 2: «Газификация»: 1 этап - 2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;***Подпрограмма 3: «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2024 годы;Подпрограмма 4: «Чистая вода»: 1 этап - 2022-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы(подпрограммы) |  | ***Общий объем финансирования программы составляет – 90566,92 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – 72075,40 тысяч рублей, бюджета района – 18491,52 тысяч рублей, в том числе по годам:******федеральный бюджет:******0,00 тысяч рублей - 2018 год;*** ***0,00 тысяч рублей - 2019 год;*** ***0,00 тысяч рублей - 2020 год;******0,00 тысяч рублей – 2021 год;*** ***0,00 тысяч рублей – 2022 год;*** ***0,00 тысяч рублей – 2023 год;******областной бюджет:******0,00 тысяч рублей – 2018 год;*** ***0,00 тысяч рублей – 2019 год;*** ***26265,00 тысяч рублей – 2020 год;******35810,40 тысяч рублей – 2021 год;*** ***5000,00 тысяч рублей – 2022 год;*** ***5000,00 тысяч рублей – 2023 год;******0,00 тысяч рублей – 2024 год;******бюджет района:******0,00 тысяч рублей – 2018 год;*** ***620,00 тысяч рублей – 2019 год;*** ***1875,37 тысяч рублей – 2020 год;*** ***3744,83 тысяч рублей – 2021 год;*** ***6338,16 тысяч рублей – 2022 год;*** ***3838,16 тысяч рублей – 2023 год;******2075,00 тысяч рублей – 2024 год.*** |
| Ожидаемыерезультаты реализации Программы (подпрограммы) |  | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28);Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»;Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области;Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры;Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь»;Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»;Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях;Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области;***Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки;******Универсальный спортивный зал в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.*** |
| Справочно: объем налоговых расходов Ленинского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы (всего) |  | 0,00 тысяч рублей. |

**Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы»**

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции зданий хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу г. Ленинск ул. Комсомольская, 28), МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области, капитального ремонта здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт существующих зданий учреждений и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

# В зданиях общеобразовательных учреждений Ленинского района на протяжении последних 10 лет не проводилась полная замена кровли и утеплителя. В процессе эксплуатации зданий кровельные покрытия и крыши подвергаются [физическому износу](https://lidermsk.ru/articles/51/dolgovechnost-moralnyij-i-fizicheskij-iznos-zdanij-i-sooruzhenij-i-ih-stroitelnyih-konstruktsij/) и другим внешним воздействиям, в них появляются различные неисправности и дефекты. Дефекты ухудшают эксплуатационные качества не только кровельных покрытий и крыши, но и зданий в целом, существенно сокращая их нормативные сроки службы, увеличивая теплопотери. В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п, программой предусмотрена реализация мероприятия замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района, которое позволит ежегодно проводить замену кровли в двух общеобразовательных учреждениях района.

Существующая система отопления здания МБУК «ДК Октябрь» не обеспечивает должным образом необходимый тепловой режим здания. Внутренняя отделка помещений, санитарно-техническое оборудование не отвечает современным стандартам. Для решения этой проблемы необходимо провести ремонт здания и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления помещений.

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг является следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2019 уровень износа объектов коммунальной инфраструк­туры Ленинского муниципального района составляет в среднем 72 процента. Качество теплоснабжения социальных объектов не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока. ***Из 13 поселений района в только в 4 поселениях (4 населенных пункта) население обеспечено централизованной питьевой водой.***

***Во исполнение распоряжения Губернатора волгоградской области от 16.03.2021 №53-р «О реализации Концепции обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, на территории Волгоградской области», для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, а так же в целях увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в муниципальную программу вводиться подпрограмма Чистая вода.***

Вопросы, связанные с обеспечением социальных объектов качественными жилищно-коммунальными услугами в Ленинском муниципальном районе комплексно решаются в рамках настоящей Программы.

***Для решения вопросов теплоснабжения социальных*** объектов в соответствии с нормативами и достижению постоянного теплового режима в отопительный период, Программой предусматривается перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКУК «Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга».

В настоящее время на территории Ленинского района отсутствуют спортивные площадки, отвечающие современным требованиям для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО. В рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», а также путем реализации мероприятия Программы планируется установка спортивной площадки для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО.

***В целях увеличения обеспеченности населения Ленинского района Волгоградской области спортивными сооружениями, привлечение населения Ленинского района Волгоградской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, обеспечение возможности проведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне для спортсменов, проживающих в Ленинском районе программой предусмотрена реализация мероприятий по строительству универсального спортивного зала в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.***

В целях реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» программой предусмотрена реализация мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры». В рамках данного мероприятия будут выполнены работы по ремонту зданий домов культуры и улучшение материально-технической базы.

Для комплексного решения вопроса развития МБУК ДК «Октябрь» в рамках реализации проектов местных инициатив населения в 2020 году предусмотрена реализация мероприятия «Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь». В рамках реализации мероприятия будут выполнены работы по укладке тротуарной плитки на территории, прилегающей к зданию МБУК ДК «Октябрь».

На территории Ленинского района имеется 23 воинских захоронения. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в послевоенные годы и изготавливались из недолговечных материалов. В настоящее время многие из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии. Их внешний вид не соответствует значимости подвига павших. Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений. Программа призвана обеспечить комплексный подход к решению проблем приведения внешнего облика военно-мемориальных объектов в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности на территории Ленинского муниципального района.

В 2019 году на территории Волгоградской области стартовал проект, направленный на поддержку местных инициатив населения. Проект поддержки местных инициатив является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования. Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры. Благодаря инициативам населения и активной поддержке за период 2019-2020гг на территории Ленинского района уже реализовано 7 проектов. В 2021 году победителями Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив стало 11 проектов местных инициатив, на реализацию которых направлена Программа.

**Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы»**

Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:

1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам;

***3. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.***

 Задачами Программы являются:

* техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов;
* повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения;

 ***- развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения.***

***Сроки реализации 2018-2024 годы.***

***Этапы:***

* 1 подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов»: 1 этап –2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;
* 2 подпрограмма «Газификация»: 1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2024 годы;

## 3 подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»: 1 этап - 2021-2024 годы.

***- 4 подпрограмма «Чистая вода»: 1 этап - 2022-2024 годы.***

**Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы,**

**ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы»**

 ***Целевые показатели Программы включают в себя: количество реконструированных социальных объектов, количество установленных газовых блочно-модульных котельных, количество отремонтированных социальных объектов, количество социальных объектов, на которых выполнен капитальный ремонт, количество спортивных площадок, площадь восстановленной кровли, количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры, площадь благоустроенной территории, количество восстановленных воинских захоронений, количество реализованных проектов местных инициатив, количество разработанных проектов, количество вновь возведенных спортивных объектов. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация, восстановление общеобразовательных организаций и социальных объектов, строительство котельных на газовом топливе, развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения.***

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области; реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28); ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»; капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области; установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга»; замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района; развитие муниципальных домов культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры, благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь», восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Ленинского района, реализация проектов местных инициатив населения, признанных победителями Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив, ***проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, строительство универсального спортивного зала в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.***

**Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограммы)»**

Программа содержит ***четыре*** подпрограммы:

* подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов»;
* подпрограмма 2 «Газификация;
* подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»;
* подпрограмма 4 «Чистая вода».

Подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28);
* установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»;
* ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»;
* капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района;
* региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры;
* благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь»;
* реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* ***универсальный спортивный зал в городском поселении город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.***

Подпрограмма 2 «Газификация» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;
* строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры.

Подпрограмма 3 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.

 ***Подпрограмма 4 «Чистая вода» предусматривает выполнение следующих мероприятий:***

* ***проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.***

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

**Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы»**

Обоснованием финансирования Программы является необходимость в техническом перевооружении, реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций, потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями, ***обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.*** Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

***Общий объем финансирования программы составляет – 90566,92 тысяч рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей, областного бюджета – 72075,40 тысяч рублей, бюджета района – 18491,52 тысяч рублей, в том числе по годам:***

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей - 2018 год;

0,00 тысяч рублей - 2019 год;

0,00 тысяч рублей - 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год;

0,00 тысяч рублей – 2024 год;

областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

26265,00 тысяч рублей – 2020 год;

35810,40 тысяч рублей – 2021 год;

5000,00 тысяч рублей – 2022 год;

5000,00 тысяч рублей – 2023 год;

0,00 тысяч рублей – 2024 год;

бюджет района:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

620,00 тысяч рублей – 2019 год;

1875,37 тысяч рублей – 2020 год;

3744,83 тысяч рублей – 2021 год;

6338,16 тысяч рублей – 2022 год;

3838,16 тысяч рублей – 2023 год;

0,00 тысяч рублей – 2024 год.

***Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы на 2021-2024 года составит 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам:***

2021 год - 0,00 тысяч рублей;

2022 год - 0,00 тысяч рублей;

2023 год - 0,00 тысяч рублей;

***2024 год - 0,00 тысяч рублей.***

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует форме 3 (прилагается).

**Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы»**

Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального ***района» на 2018-2024 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках*** современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур, проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

***Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.***

***Соисполнители по разработке и реализации мероприятий Программы осуществляют:***

* ***подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;***
* ***подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы;***
* ***подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;***
* ***подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;***
* ***контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.***

 ***Ответственный исполнитель Программы осуществляет подготовку сводных отчетов и заявок по Программе на основании анализа информации, представленной соисполнителями.***

Угрозами и рисками муниципальной Программы являются:

* недофинансирование мероприятий,
* не включение мероприятий в областные и федеральные программы, и как следствие отсутствие софинансирования со стороны областного бюджета,
* неисполнение подрядными организациями своих обязательств по муниципальным контрактам, которые будут заключены для реализации указанных мероприятий.

**Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)**

**в ходе реализации муниципальной программы.**

**Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое)**

**в ходе реализации муниципальной программы»**

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы будут созданы следующее объекты:

Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 0,00 тысяч рублей, 2019 год – 0,00 тысяч рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей, 2021 год – 0,00 тысяч рублей, ***2022 год –2000,00 тысяч рублей***, 2023 год –0,00 тысяч рублей***.***

Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28):

Срок начала проектирования - 2021 год, строительства – 2022 год, объем финансирования: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»:

Срок установки оборудования - 2019 год, объем финансирования: 2019 год – 250,00 тысяч рублей.

Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»:

Срок начала проектирования - 2019 год, выполнение работ – 2020-2021 год, объем финансирования: 2019 год – 250,00 тысяч рублей; 2020 год - 108,60 тысяч рублей, 2021 год - 6000,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 250,00 тысяч рублей, 2020 год – 0,00 тысяч рублей, 2021 - 0,00 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2019 год, выполнение работ – 2021 год, объем финансирования: 2019 год – 70,00 тысяч рублей; 2020 год - 1258,58 тысяч рублей, 2021 год - 12117,87 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 70,00 тысяч рублей, 2020 год – 743,58 тысяч рублей, 2021 год – 2423,57 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2022 год, строительства – 2023 год, объем финансирования: ***2022 год – 2000,00 тысяч рублей***, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год – 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования - 2019 год, строительства – 2021 год, объем финансирования: 2019 год – 50,00 тысяч рублей, 2020 год – 468,00 тысяч рублей, 2021 год – 1842,51 тысяч рублей, 2022 год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2019 год – 50,00 тысяч рублей, 2020 год – 468,00 тысяч рублей, 2021 год – 419,41 тысяч рублей, 2022 год - 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

***срок начала проектирования 2023 год, выполнение работ – 2024 год,*** ***объем финансирования: 2022 год - 1500,00 тысяч рублей***. Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год ***– 0,00 тысяч рублей, 2023 год – 1500,00 тысяч рублей.***

Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района. В ходе реализации Программы будут выполнены работы по замене кровли в следующих учреждениях:

* МКОУ «Ленинская СОШ № 1» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5375,79 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района – 375,79 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2020 год;
* МКОУ «Маляевская ООШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Колобовская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района - 263,16 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2021 год;
* МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Общий объем финансирования – 5263,16 тысяч рублей, в том числе средства областного бюджета 5000,00 тысяч рублей. Средства бюджета Ленинского муниципального района - 263,16 тысяч рублей. Срок осуществления мероприятия – 2022 год.

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») - Развитие муниципальных домов культуры.

Объем финансирования: 2020 год – 20202,03 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020 год – 202,03 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 20000,00 тысяч рублей.

Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь».

Объем финансирования: 2020 год – 840,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020 год – 90,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 750 тысяч рублей.

Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга».

Объем финансирования: 2021 год – 6800,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 0,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 6800,00 тысяч рублей.

Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях.

Объем финансирования: 2021 год – 2600,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 260,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 2340,00 тысяч рублей.

***Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области. Объем финансирования: 2021 год – 4819,06 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 266,06 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей, 2022 год – 75,00 тысяч рублей. Средства областного бюджета – 4553,00 тысяч рублей.***

В 2021 году в рамках реализации мероприятия будут выполнены проекты:

1) Ремонт фасада здания по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 2, объем финансирования 840,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 90 тыс. рублей, средства областного бюджета – 750,00 тысяч рублей;

2) Устройство щебеночного покрытия внутрипоселковых дорог Ильичевского сельского поселения, объем финансирования 546,71 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 10,71 тыс. рублей, средства областного бюджета – 536,00 тысяч рублей;

3) Ремонт здания пожарного депо в с. Колобовка, объем финансирования 697,61 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 13,69 тыс. рублей, средства областного бюджета – 683,92 тысяч рублей;

4) Устройство мест накопления ТКО Степновского сельского поселения, объем финансирования 459,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 450,00 тысяч рублей;

5) Замена окон в помещении библиотеки МКУК «Царевский ЦКиД» с. Царев, объем финансирования 135,74 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 2,66 тыс. рублей, средства областного бюджета – 133,08 тысяч рублей;

6) Ремонт кровли здания МКУК «Коммунаровский ЦКД», объем финансирования 765,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 15,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 750,00 тысяч рублей;

7) Школьная лаборатория робототехники и программирования: #RoboLab МКОУ «2Ленинская СОШ №2», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

8) Современный кабинет технологии для девочек в жизнь МКОУ «Каршевитская СОШ», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

9) Сельской школе – современное оснащение МКОУ «Покровская СОШ», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

10) Создание активной зоны отдыха школьников «Калейдоскоп».

МКОУ «Степновская СОШ», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

11) Школьная библиотека. Новый формат МКОУ «Ленинская СОШ № 1», объем финансирования 275,00 тыс. рублей: бюджет Ленинского муниципального района – 25,00 тыс. рублей, средства областного бюджета – 250,00 тысяч рублей;

***Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.***

***Объем финансирования: 2022 год – 2000,00 тысяч рублей, 2023 год – 2000,00 тысяч рублей, 2024 год – 2000,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год – 2000,00 тысяч рублей, 2023 год –2000,00 тысяч рублей, 2024 год – 2000,00 тысяч рублей.***

***Универсальный спортивный зал в городском поселении г.Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области.***

***Объем финансирования: 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год –0,00 тысяч рублей, 2024 год –0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2022 год –0,00 тысяч рублей, 2023 год –0,00 тысяч рублей, 2024 год –0,00 тысяч рублей.***

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

**ПЕРЕЧЕНЬ**

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского

муниципального района «Капитальное строительство и

развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499,

от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.03.2020 № 107,

 от 15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 31.03.2021 № 182, от 11.08.2021 № 421, от № )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Цель (цени), задача (задачи), мероприятия | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |  |
| базовый 2016 год | текущий 2017 год | первый год реализации муниципальной программы 2018 год  | второй год реализации муниципальной программы 2019 год  | третий год реализации муниципальной программы 2020 год  | четвертый год реализации муниципальной программы 2021 год  | пятый год реализации муниципальной программы 2022 год  | шестой год реализации муниципальной программы 2023 год  | седьмой год реализации муниципальной программы 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» |
|  | Цель (цели) | увеличение количества социальных объектов и их модернизация; газификация социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам;***увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.*** |
|  | Задача (задачи) | техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов; повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения;***развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения*** |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | ***Количество реконструированных социальных объектов*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***1*** | ***0*** |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | ***Количество реконструированных социальных объектов*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***0*** | ***0*** |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Количество спортивных площадок | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | ***Количество отремонтированных социальных объектов*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Площадь восстановленной кровли | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | ***Количество социальных объектов, на которых выполнен капитальный ремонт*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***0*** | ***0*** | ***1*** |
| 7 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных  | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных  | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***0*** | ***0*** | ***1*** |
| 9 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Развитие муниципальных домов культуры | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Площадь благоустроенной территории | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга» | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных  | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях | Количество восстановленных воинских захоронений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество реализованных проектов местных инициатив | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ***Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки*** | ***Количество разработанных проектов*** | ***единиц*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***1*** |
| 16 | ***Универсальный спортивный зал в городском поселении г.Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области*** | ***Количество вновь возведенных спортивных объектов*** | ***единиц*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***0*** |
|  | I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» |  |
|  | Цель (цели) | увеличение количества социальных объектов и их модернизация |  |
|  | Задача (задачи) | техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов |  |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | ***Количество реконструированных социальных объектов*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | ***Количество реконструированных социальных объектов*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Количество созданных спортивных площадок | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | ***Количество отремонтированных социальных объектов*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Площадь восстановленной кровли | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | ***900,00*** | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | ***Количество социальных объектов, на которых выполнен капитальный ремонт*** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»).  | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Развитие муниципальных домов культуры | Количество отремонтированных зданий и помещений учреждений культуры  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Площадь благоустроенной территории | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество реализованных проектов местных инициатив | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ***1*** | ***1*** | ***1*** |
| 10 | ***Универсальный спортивный зал в городском поселении г.Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области*** | ***Количество вновь возведенных спортивных объектов*** | ***единиц*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***0*** |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» |  |
|  | Цель (цели) | газификация социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам |  |
|  | Задача (задачи) | повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения |  |
| 1 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга» | Количество установленных газовых блочно-модульных котельных  | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. Подпрограмма«Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |
|  | Цель (цели) | увеличение количества социальных объектов и их модернизация |
|  | Задача (задачи) | техническое перевооружение, реконструкция, строительство и модернизация социальных объектов |
| 1 | Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях | количество восстановленных воинских захоронений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Подпрограмма «Чистая вода» |
|  | Цель (цели) | ***-увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности*** |
|  | Задача (задачи) | ***-развитие систем коммунальной инфраструктуры в секторе водоснабжения*** |
| 1 | ***Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки*** | ***Количество разработанных проектов***  | ***единиц*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***1*** |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство

и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632, от 30.12.2019

№ 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.032020 № 107, от 15.04.2020 № 171, от 06.05.2020 № 212, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2020

№ 527, от 31.03.2021 № 182, от 18.05.2021 № 272, от 30.06.2021 № 345, от 11.08.2021 № 421, от № )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе |  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»  |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |  |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, МКУ «Ленинская спортивная школа» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг  |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 |
| 2021 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2021 | 5375,79 | 0,00 | 5000,00 | 375,79 | 0,00 |  |
| ***2022*** | ***5263,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***263,16*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***5263,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***263,16*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2022*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***1500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1500,00*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 7 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2020 | 1258,58 | 0,00 | 515,00 | 743,58 | 0,00 |
| 2021 | 12117,87 | 0,00 | 9694,30 | 2423,57 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 8 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 9 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 2021 | 1842,51 | 0,00 | 1423,10 | 419,41 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 10 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»). | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 10.1. | Развитие муниципальных домов культуры | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 11 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840,00 | 0,00 | 750,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 12 | Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6800,00 | 0,00 | 6800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 13 13 | Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2600,00 | 0,00 | 2340,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 14 | Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 4819,06 | 0,00 | 4553,00 | 266,06 | 0,00 |
| 2022 | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| 15 | ***Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки*** | ***Отдел по жизнеобеспечению*** | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | - |
| 2023 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | - |
| 2024 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | - |
| 16 | ***Универсальный спортивный зал в городском поселении г.Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области*** | ***Отдел по жизнеобеспечению отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района*** | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 2020 | 28140,37 | 0,00 | 26265,00 | 1875,37 | 0,00 |
| 2021 | 39555,23 | 0,00 | 35810,40 | 3744,83 | 0,00 |
| 2022 | ***11338,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***6338,16*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***8838,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***3838,16*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***2075,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2075,00*** |  |
| 2018-2024 | ***90566,92*** | ***0,00*** | ***72075,40*** | ***18491,52*** | ***0,00*** |
|  | I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2, по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3 | Установка спортивного оборудования для малых спортивных площадок для муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО в рамках реализации федерального проекта «Создание для всех групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, МКУ «Ленинская спортивная школа» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4 | Ремонт и обновление материально-технической базы МБУК «ДК Октябрь»  | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 |
| 2021 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5 | Замена кровли и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5263,16 | 0,00 | 5000,00 | 263,16 | 0,00 |
| 2021 | 5375,79 | 0,00 | 5000,00 | 375,79 | 0,00 |
| 2022 | ***5263,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***263,16*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***5263,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***263,16*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 2 «Родничок» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***1500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1500,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 7 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»). | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 7.1. | Развитие муниципальных домов культуры | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20202,03 | 0,00 | 20000,00 | 202,03 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2022*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 8 | Благоустройство территории МБУК ДК «Октябрь» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь» | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услугУлучшение качества оказываемых услуг |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840,00 | 0,00 | 750,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 9 | Реализация проектов местных инициатив на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 4819,06 | 0,00 | 4553,00 | 266,06 | 0,00 |
| 2022 | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| 10 | ***Универсальный спортивный зал в городском поселении г.Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области*** | ***Отдел по жизнеобеспечению отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района*** | 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Итого по подпрограмме: | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 26413,79 | 0,00 | 25750,00 | 663,79 | 0,00 |
| 2021 | 16194,85 | 0,00 | 15553,00 | 641,85 | 0,00 |
| ***2022*** | ***7338,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***2338,16*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***6838,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***1838,16*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| ***2018-2024*** | ***57359,96*** | ***0,00*** | ***51303,00*** | ***6056,96*** | ***0,00*** |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» |
| 1 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2020 | 1258,58 | 0,00 | 515,00 | 743,58 | 0,00 |
| 2021 | 12117,87 | 0,00 | 9694,30 | 2423,57 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 3 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2020 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 2021 | 1842,51 | 0,00 | 1423,10 | 419,41 | 0,00 |
| ***2022*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4 | Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения к зданию МКУК Маляевского сельского поселения «Маляевский центр культуры и досуга» | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6800,00 | 0,00 | 6800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2022*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Итого по подпрограмме | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2020 | 1726,58 | 0,00 | 515,00 | 1211,58 | 0,00 |
| 2021 | 20760,38 | 0,00 | 17917,40 | 2842,98 | 0,00 |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2018-2024 | ***24606,96*** | ***0,00*** | ***18432,40*** | ***6174,56*** | ***0,00*** |
| III. Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |
| 1 | Проведение восстановительных работ на воинских захоронениях | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2600,00 | 0,00 | 2340,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Итого по подпрограмме | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2600,00 | 0,00 | 2340,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2018-2023 | ***2600,00*** | ***0,00*** | ***2340,00*** | ***260,00*** | ***0,00*** |
| ***IV. Подпрограмма «Чистая вода»*** |
| 1 | ***Проектирование объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки*** | ***Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района*** | ***2018*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |
| ***2019*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***2020*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***2021*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***2022*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | ***Итого по подпрограмме*** | ***2018*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |
| ***2019*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***2020*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***2021*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| ***2022*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| ***2023*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| ***2024*** | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| ***2018-2024*** | ***6000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6000,00*** | ***0,00*** |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие

социальной сферы Ленинского муниципального района»

за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от 30.09.2019 № 499, от 21.11.2019 № 632,

от 30.12.2019 № 751, от 30.12.2019 № 764, от 18.02.2020 № 64, от 12.02.2020 № 107, от 15.04.2020 № 171, от 07.08.2020 № 366, от 02.11.2020 № 527,

от 31.03.2021 № 182, от 18.05.2021 № 272, от 30.06.2021 № 345, от 11.08.2021 № 421, от № )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годреализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» Итого по муниципальной программе | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь», МКУ «Ленинская спортивная школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 2020 | 28140,37 | 0,00 | 26265,00 | 1875,37 | 0,00 |
| 2021 | 39555,23 | 0,00 | 35810,40 | 3744,83 | 0,00 |
| 2022 | ***11338,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***6338,16*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***8838,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***3838,16*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***2075,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2075,00*** |  |
| 2018-2024 | ***90566,92*** | ***0,00*** | ***72075,40*** | ***18491,52*** | ***0,00*** |
| I | Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов».Итого по подпрограмме  | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК Октябрь», МКУ «Ленинская спортивная школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2020 | 26413,79 | 0,00 | 25750,00 | 663,79 | 0,00 |
| 2021 | 16194,85 | 0,00 | 15553,00 | 641,85 | 0,00 |
| 2022 | ***7338,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***2338,16*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***6838,16*** | ***0,00*** | ***5000,00*** | ***1838,16*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***75,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,00*** | ***0,00*** |
| 2018-2024 | ***57359,96*** | ***0,00*** | ***51303,00*** | ***6056,96*** | ***0,00*** |
| II | Подпрограмма «Газификация»Итого по подпрограмме | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2020 | 1726,58 | 0,00 | 515,00 | 1211,58 | 0,00 |
| 2021 | 20760,38 | 0,00 | 17917,40 | 2842,98 | 0,00 |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2018-2024 | ***24606,96*** | ***0,00*** | ***18432,40*** | ***6174,56*** | ***0,00*** |
| III | Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2600,00 | 0,00 | 2340,00 | 260,00 | 2600,00 |
| 2022 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2018-2024 | ***2600,00*** | ***0,00*** | ***2340,00*** | ***260,00*** | ***0,00*** |
| IV | Подпрограмма «Чистая вода» | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 2019 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 2020 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 2021 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 2022 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| 2023 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
| 2024 | ***2000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2000,00*** | ***0,00*** |
|  | ***6000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6000,00*** | ***0,00*** |